附件1：2012级专业人才培养计划模板

目    录

第一部分  人才培养方案

建筑工程管理专业监理方向人才培养方案………………….2

第二部分  专业学习领域课程标准

建筑工程管理专业监理方向核心课程标准………….....…....14

第三部分  附件

建筑工程管理专业人才需求调研报告……………………….65

工作过程系统化课程体系的形成…………..…………..…….85

建筑工程管理专业监理方向典型工作任务分析汇总表…….88

第一部分

建筑工程管理专业监理方向人才培养方案

1．招生对象与学制

招生对象：全日制普通高中毕业生和中职、中专、中技毕业生

学制：3年

2．专业培养目标

本专业培养适应社会主义市场经济需要，德、智、体、美全面发展，具有良好的职业道德和职业基本技能，在建筑工程造价、企业合同管理、施工组织管理、工程招投标等方面,特别是在工程项目投资、质量、进度控制方面、具有较强实践管理能力的实用型人才，同时具有创新能力和良好职业素质的高层次技能型、应用型人才

3．职业岗位与能力培养目标

3.1  职业岗位与主要工作任务

表1  就业范围、职业岗位与工作任务对应表

| 就业范围 | 职业岗位（群） | 主要工作任务 | 主要技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工企业 | 监理员（核心岗位） 施工员 安全员 | 建筑工程施工现场管理工作 | 对工程项目进行“质量、进度、成本和安全”等具体控制管理 |
| 施工企业 | 资料员 | 企业合同管理、信息管理和资料整理 | 工程资料收集和整理 |
| 建筑设计院 | 施工图设计员 | 施工图设计、审核 | 熟练运用工程软件进行建筑施工图设计，并审查施工图纸 |

3.2  职业能力培养目标

本专业要求学生具有以下三大职业能力

职业能力。要求学生具有健康的体质和身心，具有良好的职业道德，善于沟通、团队协作能力和社会适应能力。

专业能力。包括对工程项目进行“质量、进度、成本和安全”等具体控制管理能力；工程项目资料的收集、整理工程竣工验收资料能力；.建筑施工图设计能力。

学习能力。树立终身学习理念，与时俱进，适应行业需求，主动学习各种专业技能，并有一定的创新能力。

4．课程体系

本专业课程体系由四大类课程组成，分别是基本素质课程、职业通用能力课程、职业专项能力课程、专业拓展学习领域课程。

基本素质课程重在培养学生的逻辑推理分析能力和良好的心理健康水平。通过逻辑推理过程，学生可以运用所学的知识对未曾预见的情况进行分析和判断，从而达到将所学知识应用于实践，同时通过实践进行进一步学习的效果。同时，具有良好的心理健康水平、自我心理调适能力以及较好的团队意识和协作精神。因此，对工科类大学生而言，学习能力不仅包括知识的学习和积累，还应包括对所学知识的逻辑推理和判断能力。这类课程包括：高等数学、大学英语、体育、思想道德修养与法律基础、廉洁修身、形势与政策、社会实践、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系概论大学生职业发展与就业指导等。

职业通用能力课程重在培养学生的建筑工程专业通用能力。建筑荷载分析能力、建筑材料性能分析能力；建筑、结构施工图识图、绘图基本能力和设计能力；建设工程项目工程量的计量和计价工作。这类课程包括《建筑力学》、《建筑材料》，《建筑工程测量》，《画法几何与建筑制图》、《建筑CAD与天正》、《建筑构造与设计》、《建筑结构识图与设计》，《地基与基础》、《建筑工程定额与预算》等。

职业核心能力课程重在培养学生本专业造价方向的核心工作能力。培养学生施工现场管理能力，熟练掌握施工过程的工艺要求，并能进行三大目标“质量”、“进度”、“投资”等控制工作。施工组织设计及施工方案编制、招招投标标书的编制能力；收集资料并整理能力。这类课程包括《建设工程质量、投资、进度控制》、《建筑施工》、《招投标与合同管理》、《建筑施工组织管理》、《建设工程资料管理》、《建设工程监理案例分析》等。

专业拓展学习领域课程重在培养学生增加建筑工程行业相关知识。如相关法规、施工安全知识，熟悉房屋设备，能运用预算软件进行工程预结算工作。这类课程包括《建筑安全知识与建筑法规》、《工程经济》、《房屋设备基础知识》、《建筑工程管理软件应用（预算）》等。

表2  专业课程体系表

| 专 业 课 程 体 系 | 课程类别 | 课程名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本素质 | 思想道德修养与法律基础，谦洁修身，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论，形势与政策，大学生职业发展与就业指导，体育，高等数学，大学英语、信息应用技术基础 |
|  | 职业通用能力 | 画法几何与建筑制图，建筑力学，建筑材料，建筑工程测量，建筑构造与设计，建筑结构识图与设计，建筑工程定额与预算，地基与基础，计算机辅助设计（建筑CAD与天正） |
|  | 职业专项能力 | 建设工程质量、投资、进度控制，招投标与合同管理，建设工程资料管理，建筑工程管理软件应用《预算》 |
|  | 专业拓展学习领域 | 工程经济，房屋设备基础知识，建筑安全知识与建筑法规，建筑工程管理软件应用（预算） |

表3  专业实践课程体系表

| 实 践 课 程 体 系 | 课程类别 | 课程名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本素质 | 入学教育与军事训练 |
|  | 职业通用能力 | 认识实习、测量实训、钢筋砼楼盖设计实训、微机上机操作实训、工程定额与预算实训、地基与基础实训 |
|  | 职业核心能力 | 建筑施工实训、建设工程资料管理实训、毕业设计、顶岗实习 |

表4  本专业相关技能证书一览表

| 证书名称 | 报名时间 | 考证时间 | 发证机构 | 考证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD高级绘图员证书 | 每年3月 | 每年7月 | 中华人民共和国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心 | 必考 |
| 监理员 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 安全员 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 施工员 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 资料员 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |

5．专业课程简介

| 序号 | 课程/项目名称 | 学时/学分 | 课程/项目目标（任务） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画法几何与建筑制图 | 60/3.5 (必修) | 本课程是建筑工程管理专业必修的一门专业基础课，主要是研究用正投影法图示空间形体和图解空间几何问题的的基本理论和方法，并能应用投影方法绘制和阅读建筑工程图样的方法与国家标准的相关规定。本课程为后续专业基础课和专业课中的图样表示方法打下基础。 |
| 2 | 建筑力学 | 90/5 (必修) | 通过本课程的学习，使学生具备系统的力学知识：要求了解结构的组成规律；掌握多种结构的受力及其研究方法；掌握一般常见的材料结构的强度、刚度、稳定性的计算方法；初步学会运用所学力学知识分析、解决实际问题；为学习后继专业课以及将来从事结构设计和施工打下一定的基础。 |
| 3 | 建筑材料 | 60/3.5 (必修) | 本课程是建筑工程技术专业技术平台课程中的一门基础课程。本课程的目的是通过本课程的教学使学生掌握工程建设活动中常用建筑材料的基本组成、技术性能、质量检验程序及方法和使用方法，掌握合理选择和正确使用建筑材料的基本方法，具备根据工程建设项目的特点、要求合理选择和正确使用建筑材料的基本能力。 |
| 4 | 建筑工程测量 | 60/3.5 (必修) | 为建筑工程管理专业的一门基础课程，是研究建筑工程在勘测设计、施工和管理各阶段所进行的各种测量工作的学科。 要求学生（１）掌握建筑工程测量的基本理论、基本知识和基本技能 （２）正确使用常用的测量仪器和工具。 （３）初步掌握小地区大比例尺地形图的测绘方法 （４）具有正确应用地形图和有关测量资料的能力。 （５）具有一般建筑工程施工测量的能力以及能灵活应用所学的测量知识与仪器为其专业工作服务。 能正确使用常规测量仪器，进行地形图测绘、工程施工放线和验收工作。 |
| 5 | 建筑构造与设计 | 64/3.5 (必修) | 本课程是学习一般工业与民用建筑的构造和建筑设计基础两大部分的知识,其中建筑构造包括基础、墙体、楼地层、楼梯与电梯、屋顶、门窗、变形缝，以及单层厂房结构件、围护构件等；建筑设计基础包括建筑设计的内容、民用建筑设计的基本知识、课程设计，以及民用建筑设计实例等内容。要求学生能进行建筑施工平面图、立面图和剖面图的设计。 |
| 6 | 建筑结构识图与设计 | 90/5 (必修) | 本课程是学习建筑可靠度应用概率简介、建筑结构荷载、建筑结构概率极限状态设计法，钢筋混凝土材料的力学性能，受弯、受压、受拉构件承载力计算，钢筋混凝土构件变形和裂缝计算，钢筋混凝土楼盖、楼梯和挑檐计算，多层及高层钢筋混凝土建筑结构的设计等。通过本课程的学习使学生了解建筑结构的设计原则，具有对结构基本构件进行设计计算的能力。领会一般工业与民用建筑的构造方法，领会国家建筑结构的有关规定。具有正确识读建筑结构施工图的能力，能正确处理施工中的一般结构构造问题的能力，为毕业后从事工业与民用建筑的施工与管理工作打好基础。 |
| 7 | 地基与基础 | 64/3.5 (必修) | 通过本课程的学习使学生了解地基土的基本物理性质及土力学的基本知识；能阅读与正确理解工程地质勘察报告；掌握地基与基础在施工中的各种处理方法；领会国家关于地基基础的有关规定；具有能进行一般房屋的地基基础设计能力，领会国家建筑结构的有关规定。为毕业后从事建筑工程技术专业地基与基础设计和施工管理工作打良好的基础。 |
| 8 | 计算机辅助设计(建筑CAD与天正) | 64/3.5 (必修) | 《计算机辅助设计（天正CAD》是建筑工程技术专业重要的一门专业技术课程，本课程主要介绍“建筑CAD系统”及“天正建筑系统”等，“计算机辅助设计（天正CAD）系统”是面向建筑的绘图软件，利用建筑CAD软件绘制工程平面图、立面图、剖面图和三维图纸的方法，为今后从事建筑设计，结构设计等打下基础。 通过本课程的学习，使学生掌握计算机绘图的基本概念、基本技能和操作方法；并具有利用天正建筑CAD绘制建筑工程图的能力。 |
| 9 | 建筑工程定额与预算 | 64/3.5 (必修) | 本课程是学习建筑工程定额与预算概述，建筑工程定额原理， 施工定额，建筑工程预算定额，建筑工程费用定额，建筑面积工程量计算，分部分项工程费用的计算，装饰工程费用的计算，措施项目费用的计算，工程量清单计价概述，建筑工程分部分 项工程量清单计价，装饰工程工程量清单计价，清单法计价的计量、调整与支付等。通过本课程的学习，应使学生了解建筑工程定额与预算的基本原理和方法，能熟练地进行设计概算和施工图预算的编制，掌握施工图预算的审查及工程竣工结算的方法。 |
| 10 | 建设工程质量、投资、进度控制 | 96/5.5 (核心) | 本课程教学的基本要求是掌握工程项目质量、投资、进度控制的基本原理和方法，了解项目投资的构成，确定的依据，决策以及设计、招投标、施工、竣工等阶段的投资控制；掌握项目质量、进度控制目标及控制依据、项目质量进度体系的建立与运行、项目设计阶段质量和进度控制、项目施工阶段质量和进度控制、工程项目竣工验收及设备采购、制造、安装的质量和进度控制，工程质量问题和质量事故处理的方法 以及工程质量控制的方法。 |
| 11 | 建筑施工 | 96/5.5 (核心) | 建筑施工技术是建筑工程专业一门重要的专业技术课程。本课程主要研究建筑工程中各工种工程施工过程中的施工工艺、方法以及常用的工程机械、工具等，阐明工程质量要求、技术要求和安全措施。 本课程教学的任务是使学生掌握建筑工程施工技术的基础知识、基本理论和决策方法，使学生具有解决建筑工程施工技术、质量问题和安全问题的初步能力。 |
| 12 | 建筑安全知识与建筑法规 | 64/3.5 (限选) | 本课程是一门专业整合课程，教学的基本目标是掌握安全员的主要职责、任务和工作流程，详细了解国家安全生产工作的规范和标准、安全生产法律和法规，安全管理的具体内容和相关法律法规，安全管理的具体内容和相关法律法规。其中包括国内外法律体系及代理、财产所有权和遗权、诉讼时效；掌握合同法的有关内容；熟悉建筑法、招标投标法、政府采购法、价格法的有关内容；了解土地管理法、城市房地产管理法、标准化法、保险法及税收法律法规等。 |
| 13 | 招投标与合同管理 | 60/3.5 (核心) | 本课程是建设工程活动中知识综合性较强的学科，本课程主要研究建筑市场和工程项目招标投标问题的学科。要求学生掌握工程招标投标的基本知识和方法,对工程项目招标投标有较深的认识,掌握招标投标的基本程序。 通过本课程的教学和学习,应使学生能够： 1．了解建筑产品和建筑市场及其基本运行规律； 2．熟悉《建筑工程招标投标法》相关法律基本知识； 3．掌握建设工程项目招标投标的基础理论及具体运用。 |
| 14 | 建设工程监理案例分析 | 60/3.5 (核心) | 本门课程是一门综合课程，通过大量的工程建设过程可能会出现的各种现象，进行分析问题，解决问题。案例内容包括监理实施原则和程序。项目监理机构的建立步骤，组织形式及监理人员职责分工。监理规划的编制。建设工程质量、投资、进度控制的程序、内容、任务和措施。建设工程安全生产监理工作。施工合同管理、索赔程序及监理工程师对索赔的管理。设计概算和施工图预算的编制与审查。投资、进度偏差分析、控制。建筑有关法律法规的具体应用。 |
| 15 | 工程经济 | 60/3.5 (任选) | 本课程教学的基本目标是掌握资金的时间价值，建设财务评价，财务现金流量表的分类与构成要素，价值工程方法。了解建设项目的不确定性分析，基本建设前期工作内容，设备更新分析；掌握财务会计的职能与核算方法，企业财务报表列报，流动资产财务管理，了解资产的核算，负债的核算，所有者权益的核算；掌握建设工程项目总投资，建设工程定额，工程量清单计价，了解建设工程项目投资估算，建设工程项目设计概算，建设工程项目施工图预算。 |
| 16 | 房屋设备基础知识 | 64/3.5 (限选) | 通过本课程的学习使学生掌握建筑设备的基础知识、基本理论和决策方法，使学生具有水电暖通施工图的识读能力，熟悉各种建筑设备系统有关规范要求。具有正确处理施工过程中的技术问题、质量问题、安全问题的初步能力，为毕业后从事本专业或相近专业的工作打好基础。 |
| 17 | 建筑工程管理软件应用（预算） | 60/3.5 (任选) | 本课程是学习预算电算法，易达软件中的清单大师法，其中包括基本信息的建立、分部分项的设置、措施项目、其他项目的设置、工料机械汇总、汇总分析和编制报表等；学习易达算量，其中包括工程设置、分部分项导入清单法、措施项目分析和设置、工程量计算及各项内容输出等。 |
| 18 | 建筑安全知识与建筑法规 | 64/3.5 (限选) | 本课程是一门专业整合课程，教学的基本目标是掌握安全员的主要职责、任务和工作流程，详细了解国家安全生产工作的规范和标准、安全生产法律法规，安全管理的具体内容和相关法律法规。其中包括国内外法律体系及代理、财产所有权和债权、诉讼时效；掌握合同法的有关内容；熟悉建筑法、招标投标法、政府采购法、价格法的有关内容； 了解土地管理法、城市房地产管理法、标准化法、保险法及税收法律法规等。 |
| 19 | 认识实习 | 20/1 | 本次实习培养学生热爱专业，树立为建设事业刻苦勤奋学习的信心。通过报告、参观等活动，对建筑施工、结构构造、建筑材料等方面有一定的感性认识，为学习专业基础课、专业课打下基础。 |
| 20 | 测量实训 | 20/1 | 本次实训培养学生通过地形图测绘、建筑测设，使学生系统地掌握建筑工程测量基本知识和基本技能，从而获得分析、组织和解决工程实际问题能力。 测量实习是在理论课程教学和课间实训结束之后，掌握了相应的测量理论知识和各阶段的课间实训技能基础上集中进行的。掌握图根平面控制测量、高程控制测量、地形图测绘。 掌握地形图的应用、与建筑测设。 |
| 21 | 钢筋砼楼盖设计 | 20/1 | 通过钢筋混凝土单向板肋形楼盖的课程设计。使学生掌握建筑结构平面布置，板、次梁的结构计算，绘制板、次梁的配筋图。使学生能综合应用结构专业知识，掌握一般民用建筑设计的基本方法和步骤，将所学的理论与具体工程实践紧密地结合起来。要求学生在教师的指导下，参考课本和有关设计资料，遵照有关规范标准，独立地完成结构设计。 |
| 22 | CAD微机上机操作实训 | 20/1 | 计算机辅助设计（天正建筑CAD）是建筑工程技术专业的重要的实践性教学环节。通过上机实际操作和教师的辅导，使学生掌握常用的建筑辅助设计软件的使用方法，为今后从事建筑设计、计算机绘图等工作打下坚实的基础，很快成长为即懂理论又懂实践的应用型、技能型人才。 |
| 23 | 工程定额与预算实训 | 20/1 | 通过本次课程设计，使学生掌握建筑工程预算的编制方法和编制步骤，能正确运用所学的基本理论知识，独立完成完整的单位工程施工图预算。要求学生学习完《建筑工程定额与预算》课程后，结合给出的条件与要求，认真独立完成建筑工程的造价计算，并按要求计算的建筑工程造价准确、条理清晰、不漏项、不多项等。 |
| 24 | 地基与基础实训 | 20/1 | 通过该课程的设计，使学生掌握墙下钢筋混凝土条形基础和桩基础的有关计算，以及平、剖面图的设计和施工图的绘制，学习查阅有关的地质资料和规范。学生学习完《土力学与地基基础》课程后，结合给出的条件与要求，认真独立完成墙下条形基础与桩基础设计的内容，并按要求基础设计科学、合理、可行。 |
| 25 | 建筑施工实训 | 40/2 | 让学生通过各分部分项工程施工方案的设计,巩固并能综合运用已学过的建筑施工技术的有关知识,增强识读施工图的能力,以及初步具有设计各分部分项工程施工方案的能力。要求学生学习完《建筑施工》课程后，结合给出的条件与要求，认真独立完成分部分项工程施工方案设计的内容，并按要求施工方案科学、合理、可行。 |
| 26 | 建设工程资料管理实训 | 20/1 | 通过本次实训，组合《建设工程资料管理》课程的内容，培养学生独立完成某一企业某一单位工程项目的工程资料编制、组织和整理工作，形成一份完整的工程项目竣工验收资料。内容包括：基建文件管理、监理资料管理、施工资料管理、竣工图绘制、工程资料编制与组卷、验收与移交。 |
| 27 | 毕业设计 | 180/9 | 工程监理专业的毕业生主要面向建设监理企业和施工企业，从事施工监理和施工企业技术、管理工作。要求学生根据建筑工程预算定额或清单计价规范，利用手工（或造价软件）计算工程量并应用工程造价软件进行套价，独立完成毕业设计任务书所给出的设计题目，独立完成工程造价的计算与编制, 编写一套完整的建筑工程施工图预算，达到教学的要求。编写施工组织设计和施工监理规划内容。 |
| 28 | 顶岗实习 | 400/20 | 本课程是一门综合性实践学科，是学生一般以工程监理员的身份参加建筑工程的施工与管理，到施工现场或者监理公司进行实习，熟悉建筑工程的施工过程，学习各分部分项工程的施工工艺及工程建设监理的主要内容，了解工程建设监理的组织管理，通过实习，让学生懂得建设监理的职责与内容，培养学生的实践工作能力。要求学生懂得建筑工程的施工过程，熟悉分部分项工程的工艺流程，能够把所学知识运用到实践，编制监理大纲，监理规划，监理实施细则。掌握工程建设项目监理的“三控制，两管理，一协调”的基本内容。 |

6．毕业标准

1、完成规定的各门理论课程和各项实践性环节的学业（包括军训）；

2、总学分为133分，必须修满130学分；其中有11.5学分为公共选修课（包括：体育4学分+全校性选修4学分+英语或数学或信息应用技术基础3.5学分）。另外，本专业学生毕业前应通过考试获得以下证书：

（１）英语应用能力Ａ、B级证书（选考）；

（2）全国计算机等级二级证书（选考）；

（３）高级ＣＡＤ绘图员（必考）；

（４）监理员、施工员、安全员、资料员（选考）。

7．课程设置与教学安排表（2012监理）

1．课程设置与教学安排计划表

| 能力 模块 |  | 常规课程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 课程 代码 |  | 课程名称 | 课程 类型 | 考核 评价 方式 | 学分 |  | 教学时数 |  |  | 各学期教学周数及 各门课的周课时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 必修 | 选修 | 学时 | 理论 教学 | 课内 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 | 周 |  |
| 职业 基本 素养 |  | 0701003 |  | 思想道德修养与法律基础（一） | 必修 | 考查 | 1.5 |  | 24 | 18 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701006 |  | 廉洁修身 | 必修 | 考查 | 1 |  | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701004 |  | 思想道德修养与法律基础（二） | 必修 | 考试 | 1.5 |  | 26 | 20 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701001 |  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（一） | 必修 | 考试 | 2 |  | 36 | 30 | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 0701002 |  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（二） | 必修 | 考查 | 2 |  | 36 | 30 | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 0701005 |  | 形势与政策 | 必修 | 考查 | 1 |  | 16 | 16 |  | 4节/学期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0701007 |  | 思政社会实践 | 必修 | 考查 | 1 |  |  |  |  | 12节/学期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9801005 |  | 大学生职业发展与就业指导 | 必修 | 考查 | 2 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9901005 |  | 体育（一） | 公选 | 考查 |  | 2 | 30 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9901006 |  | 体育（二） | 公选 | 考查 |  | 2 | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9801009 |  | 心理健康教育 | 必修 | 考查 | 2 |  | 36 | 36 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9901014 |  | 大学英语 | 公选 | 考查 |  | 3.5 | 60 | 60 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9901008 |  | 高等数学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 信息应用技术基础 |  |  |  |  | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 全校性公共选修课 | 公选 | 考查 |  | 4 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 14 | 11.5 | 392 | 300 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业 通用 能力 | 0201074 |  | 画法几何与建筑制图 |  | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201093 |  | 建筑力学 |  | 必修 | 考查 | 5 |  | 90 | 80 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201076 |  | 建筑材料 |  | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 44 | 16 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201077 |  | 建筑工程测量 |  | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 36 | 24 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201078 |  | 建筑构造与设计 |  | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 64 | 44 | 20 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 0201112 |  | 建筑结构识图与设计 |  | 必修 | 考试 | 5 |  | 90 | 60 | 30 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 0201312 |  | 地基与基础 |  | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 64 | 50 | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 0201070 |  | 计算机辅助设计（CAD与天正）◎ |  | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 64 | 32 | 32 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 0201259 |  | 建筑工程定额与预算 |  | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 64 | 50 | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 34.5 |  | 616 | 436 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业 核心 能力 |  |  | 建设工程质量、投资、进度控制 ★ |  | 必修 | 考试 | 5.5 |  | 96 | 76 | 20 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 0201142 |  | 建筑施工 ★、◎ |  | 必修 | 考试 | 5.5 |  | 96 | 60 | 36 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设工程资料管理 ★、◎ |  | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 64 | 40 | 24 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 0201116 |  | 招投标与合同管理 ★ |  | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 60 | 20 | 40 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 0201363 |  | 建设工程监理案例分析 ★、◎ |  | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 21.5 |  | 376 | 236 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业 拓展 能力 | 0201086 |  | 建筑工程管理软件应用（预算） |  | 任选 | 考查 |  | 3.5 | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 0201315 |  | 工程经济 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201375 |  | 房屋设备基础知识 |  | 限选 | 考查 |  | 3.5 | 64 | 50 | 14 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 0201397 |  | 建筑安全知识与建筑法规◎ |  | 限选 | 考查 |  | 3.5 | 64 | 54 | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 | 188 | 134 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 70 | 22 | 1572 | 1106 | 466 | 26 | 22 | 21 | 21 | 18 |  |  |

注：“★”表示该课程为核心课程；“◎”表示该课程为证书课程

| 能力模块 | 整周课程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 课程代码 | 项目名称 | 学分 | 学期 | 周数 | 考核评价方式 |
| 职业基本素质 | 9801001 | 入学教育及军训 | 3 | 1 | 3 |  |
| 职业通用能力 | 0201234 | 认识实习 | 1 | 2 | 1 | 考查 |
|  | 0201212 | 测量实训 | 1 | 2 | 1 | 考查 |
|  | 0201355 | 钢筋砼楼盖设计 | 1 | 3 | 1 | 考查 |
|  | 0201220 | CAD微机上机操作实训 | 1 | 2 | 1 | 考证 |
|  | 0201313 | 工程定额与预算实训 | 1 | 4 | 1 | 考查 |
|  |  | 地基与基础实训 | 1 | 4 | 1 | 考查 |
| 职业核心能力 | 0201382 | 建筑施工实训 | 2 | 3 | 2 | 考查 |
|  |  | 建设工程资料管理实训 | 1 | 4 | 1 | 考查 |
|  | 0201242 | 毕业设计 | 9 | 5 | 9 | 考查 |
|  | 0201361 | 顶岗实习 | 20 | 6 | 20 | 考查 |
| 合 计 |  |  | 41 |  | 41 |  |

2.学时分配表

| 课程类型 | 能力模块 | 学分 | 理论课 |  | 实践课 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学时 | % | 学时 | % |
| 必修课 | 职业基本素质 | 17 | 216 | 9.03 | 92 | 3.85 |
|  | 职业通用能力 | 40.5 | 436 | 18.23 | 300 | 12.54 |
|  | 职业核心能力 | 53.5 | 236 | 9.87 | 780 | 32.61 |
| 选修课 | 职业基本素质 | 11.5 | 84 | 3.51 | 60 | 2.51 |
|  | 职业拓展能力 | 10.5 | 134 | 5.60 | 54 | 2.26 |
| 合计 |  | 133 | 1106 | 46.24 | 1286 | 53.77 |
| 总学时 |  |  | 2392 |  |  |  |

3.教学进程安排表

| 内容 周数 学期 | 入学教育及军训 | 课程教学 | 专业技能实训 | … | … | 顶岗实习 | 考试 | 机动 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 20 |
| 二 |  | 16 | 3 |  |  |  | 1 |  | 20 |
| 三 |  | 16 | 3 |  |  |  | 1 |  | 20 |
| 四 |  | 16 | 3 |  |  |  | 1 |  | 20 |
| 五 |  | 10 | 9 |  |  |  |  | 1 | 20 |
| 六 |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 |

8．专业教师任职资格

8.1专任教师资格及职责

为了鼓励专业教师积累实际工作经验，提高实践教学能力和科技开发服务能力，改革教学方法和手段，突出学生职业能力培养，加强我专业的师资队伍建设，不断优化教师队伍，进一步提高教育教学质量，提升办学水平，深化院内用人制度和分配制度改革，制定以下要求。

第一条 专任教师任职条件

一、思想道德：热爱祖国，热爱教育事业，认真贯彻党的教育方针，治学严谨，求真务实，团结协作，敬业爱岗，办事公正，具有良好的师德师风和职业道德；

二、具有高校教师系列的职称，拥有高校教师资格证,建筑工程管理及相关专业,本科以上学历,有至少半年以上企业实践经验。。

三、具有较坚实的基础理论和扎实的专业知识，能熟练地主讲一门及以上课程，有丰富的实践教学经验，教学效果好。

第二条  职责

一、积极承担教学任务，特别是实践性教学任务

二、积极参与本专业的培养计划制定工作

三、积极参与本专业实践教学大纲、实习、实训指导书的编写工作

四、积极参与本专业课程建设工作

五、积极参与本专业实验、实训场所建设工作或教学器具的设计制作工作

六、任期5年内至少参与1项与本专业相关的院级及以上应用技术课题的研究工作或其它相应的技术工作。

七、任期5年内每年至少在省部级以上刊物上发表1篇教改(教研)论文

8.2骨干教师资格

骨干教师要求（以下条件之一）：

（1）获得硕士以上学位；

（2）中级以上职称；

（3）双师型教师。

8.3兼职教师资格

兼职教师要求：（1）初级以上职称，在企业从事施工管理工作一年以上，有丰富的实践经验，可指导学生实践课程的实训工作。

（2）高校退休的教职工或企业高级工程师、工程师、监理工程师、造价工程师等。

（3）聘任行业专家作为专业指导委员会成员。

9．实践教学条件（同造价方向）

第二部分

建筑工程管理专业监理方向核心课程标准

- 一．《建设工程质量、投资、进度控制》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑工程管理专业（监理方向）       制定时间：2012.1.11

- 课程代码：0201395            所属专业：建筑工程管理

- 学    分：5.5                学    时：96

- 制定人：张淑红               批准人：冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

（1）让学生掌握项目质量控制目标及控制依据、项目质量体系的建立与运行、项目设计阶段质量控制、项目施工阶段质量控制、工程项目竣工验收；

（2）让学生掌握投资控制的含义、目的,掌握投资控制的任务和方法,了解项目投资目标论证和分析,了解项目投资规划的编制；

（3）让学生掌握项目进度控制的含义、目的和任务，了解网络计划技术概述；掌握双代号网络计划，双代号时标网络计划，单代号网络计划，借助计算机辅助建设项目进度控制。

2、方法能力目标

（1）通过本课程的学习，要求掌握工程项目质量、投资、进度控制的基本原理和方法；

（2）掌握工程项目质量、投资、进度三者之间的辩证关系

3、社会能力目标

（1）依据国家和政府颁布的有关标准，规范、规程、规定，以及工程建设的有关合同文件，对工程建设项目质量形成的全过程各个阶段中影响工程质量的主导因素进行有效地控制，预防、减少或消除质量缺陷，满足使用单位对整个建设工程质量的要求；

（2）依照法律、行政法规及有关技术标准文件和建设工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金方面，代表建设单位实施监督；

（3）掌握了进度控制的基本原理，通过不断的计划、执行、检查、分析、调整计划的动态过程来达到进度控制的最终目的。

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

《投资、进度、质量控制》是一门主要专业课，主要是从建设项目的质量控制、进度控制、投资控制三方面进行了阐述，对质量、进度、投资三者的关系作了分析，从系统的角度，利用集成控制的理论，研究质量、进度、投资控制的方法，以追求项目经济效益的最终实现。

本课程以前没有学过相关知识，通过授课、作业练习等教学环节，使学生能熟悉建设工程项目设计阶段的质量控制，掌握建设工程项目施工阶段的质量控制，掌握工程质量事故的分析与处理，掌握建筑工程施工质量验收标准体系及验收方法。熟悉建设工程项目进度的计划系统，了解建设工程项目工期定额，掌握施工阶段监理对工程进度的控制实务。熟悉建设工程项目设计阶段的投资控制，了解建设工程项目承发包阶段的投资控制，掌握建设工程项目施工阶段的投资控制。熟悉职业健康安全管理、环境管理的理论、方法和手段。

2、课程开发思路

（一）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心。

本课程在专业培养目标的定位

本课程是工程管理专业和土木工程专业的必修课，是一门重要的专业理论课，是土建类专业学生应该具有的基本素质和将来在工程建设领域就业的必备知识。通过学习本课程可以扩展学生的专业视野和就业领域。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

（二）课程内容

将本课程定位于为学生提供现代工程项目管理的原理、方法和工具，从而使其具备从事工程项目管理的基本能力和素质。因此，授课时主要向学生系统、全面地阐述工程项目管理的理论知识，对工程项目的投资、进度、质量进行分析、控制，旨在指导学生树立正确的学习态度并学会将工程项目管理理论与工程项目实践相结合，把握工程项目管理与其他专业管理之间的相互联系，培养学生工程项目管理的综合能力。

本课程的难点在于两个方面：其一是如何使没有任何工程实践经验的学生去很好的理解和掌握工程项目管理的原理和方法；其二是如何帮助学生将所学到的项目管理理论知识转化为他们对工程项目管理的能力和素质。

《建设工程质量、投资、进度控制》是建筑工程管理专业的一门主要专业技术课，通过授课、作业（课堂、课外）等各个教学环节，使学生能掌握《建设工程质量、投资、进度控制》的基本理论、基本知识和方法，在对工程项目进行监督管理的过程中，正确运用投资、进度和质量的辩证统一关系，使工程项目在合理的时间内使施工企业产生更大的经济效益,使建设工程投资按计划工期交付使用,在预定期限内尽早收回投资。 质量好可以减少返工,减少施工单位成本投入,减少建设单位的经常性维修,延长建设工程的使用年限,保证建设工程的稳定长效运营,提高投资效益,降低维护成本。

1．内容调整：依据本课程在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及教学内容改革。教学内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合与调整课程教学内容，在保证掌握投资、进度、质量基本知识的基础上，合理运用三者之间的关系，对工程项目进行有效的监督管理。

2．教材选用

《建筑施工组织与进度控制》北京理工大学出版社，2009年6月第一版

《建筑工程质量控制》北京理工大学出版社，2009年6月第一版

《建筑工程计价与投资控制》北京理工大学出版社，2009年6月第一版

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

（1）理论教学：重点讲解质量、投资、进度控制的基本原理和方法。

（2）实践教学：本课程注重多做多练，特别是进度控制中的网络图和投资控制中的进度款的计算，这两部分内容在教学中安排了较多的课堂实践。

（三）课程目标

使学生掌握建筑工程管理中的投资、进度、质量控制，正确理解三大目标之间的关系，使学生明白不同的工程建设项目，在不同的时期地点，目标的重要程度有所不同，而在工程施工中最重要的是进度和质量，施工进度按最佳工期施工，可以在合理的时间内使施工企业产生更大的经济效益，使建设工程投资按计划工期交付使用，在预定的期限内尽早的收回投资。质量好可以减少工程施工返工；减少施工单位成本投入；减少建设单位的经常性维修；延长建设工程的使用年限，保证建设工程的稳定长效运营，提高投资效益，降低维护成本。

- （四）教学内容

- 1、学时分配

| 学习情境名称 |  | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | - 子学习 情境3 | - 子学习 情境4 | - 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 工程项目进度控制 | - 情境1 - 工程项目进度控制概述 |  |  |  |  |  | - 2 |
|  | - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 情境2 - 建筑工程流水施工 | - 工程施工基本概念 | - 流水施工参数 | - 流水施工的基本方式 |  |  | - 12 |
|  | - 12 | - 2 | - 2 | - 8 |  |  |  |
| 任务1 工程项目进度控制 | - 情境3 - 网络计划技术 | - 网络计划技术概述 | 网络图的绘制 | - 网络计划时间参数的计算 | - 双代号网络计划 | - 单代号网络计划及课堂练习 | - 22 |
|  |  | - 2 | - 4 | - 4 | - 2 | - 2 |  |
|  |  | - 双代号时标网络计划 | - 网络计划优化 | - 网络计划控制 |  |  |  |
|  | - 22 | - 2 | - 2 | - 4 |  |  |  |
|  | - 情境4 - 建筑工程进度控制 | 进度控制的 基本内容 | 建筑工程设计阶 - 段的进度控制 | - 建筑工程施工阶段的进度控制 | - 进度计划实施中的检查与调整 |  | - 6 |
|  | - 6 | - 2 |  |  | - 4 |  |  |
| 任务2 建设工程投资控制 | - 情境5 - 建设工程投资控制概述 | - 建设工程投资控制概述 |  |  |  |  | - 2 |
|  | - 2 | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | - 情境6 - 建设工程投资控制构成 | 我国现行投资构成及世界银行建设工程 - 投资构成 | - 设备及工、器具购置费的构成及计算 | 建筑安装 工程费 | - 工程建设其他费用的构成 | - 预备费、建设期贷款利息、铺底流动资 | - 4 |
|  | - 4 | - 2 |  | - 2 |  |  |  |
|  | - 情境7 - 建设工程投资确定的依据 | - 建设工程定额 | 工程量清单的编制与计价 | - 企业定额 |  |  | - 6 |
|  | - 6 | - 4 | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 情境8 - 建设项目投资决策 | 建设项目 投资决策 - 概述 | 建设项目可行性 研究 | - 建设工程投资估算的编制与审查 | 建设工程 投资估算 的编制与 审查（流 动资金 估算） | - 财务基础数据估算 | - 10 |
|  |  | - 2 |  |  | - 2 |  |  |
|  |  | 建设项目 经济评价 | - 不确定性分析 |  |  |  |  |
|  | - 10 | - 6 |  |  |  |  |  |
| 任务2 建设工程投资控制 | - 情境9 - 建设工程施工招标阶段投资控制 | - 建设工程合同价的分类 | 工程项目招标标底的编制与审查 | - 工程项目投标报价 |  |  | - 4 |
|  | - 4 | - 2 | - 2 |  |  |  |  |
|  | - 情境10 - 建设工程施工阶段投资控制 | 施工阶段 投资控制 概述 | 工程计量 | - 工程变更价款的控制 | 工程结算 | - 投资偏差分析 | - 4 |
|  | - 4 | - 2 |  |  | - 2 |  |  |
|  | - 情境11 - 建设工程竣工决算 | 竣工决算概述 | 竣工决算的编制 | - 保修费用的确定 |  |  | - 4 |
|  | - 4 | - 4 |  |  |  |  |  |
| 任务3 工程项目质量控制 | - 情境13 - 建筑工程质量管理体系 | - 质量管理体系概述 | - 质量管理体系的建立 | - 质量管理体系的运行和改进 | - 质量管理体系的认证 |  | - 2 |
|  | - 2 | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | 情境14 - 建筑工程施工阶段质量控制 | - 施工质量控制概述 | - 施工准备阶段的质量控制 | - 施工过程的质量控制 |  |  | - 2 |
|  | 2 | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | 情境15 建筑工程 质量验收 | - 工程质量验收概述 | - 工程质量验收的划分 | - 工程质量验收标准 | - 工程竣工验收质量管理 |  | - 2 |
|  | 2 | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | 情境16 - 建筑工程质量问题分析及事故处理 | - 工程质量问题分析 | - 工程质量事故处理 |  |  |  | - 2 |
|  | 2 | - 2 |  |  |  |  |  |
|  | 情境17 - 建筑工程质量统计分析方法 | - 质量统计的概念及内容 | - 质量数据的分类和收集方法 | - 质量控制中常用的统计分析方法 |  |  | - 4 |
|  | 4 | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 合计 | - 88 |  |  |  |  |  | - 88 |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 工程项目进度控制 | 情境1：工程项目进度控制 | 1．工程项目进度控制概述 | 掌握项目进度控制的含义、目的和任务，了解网络计划技术概述；掌握双代号网络计划，双代号时标网络计划，单代号网络计划，借助计算机辅助建设项目进度控制。 | 建筑工程进度控制 | 普通课室 | 课堂讲解的同时加大练习力度，使学生在做习题的过程中掌握网络图的计算 |
|  |  | 2．建筑工程流水施工 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 网络计划技术 |  |  |  |  |
|  |  | 4. 建筑工程进度控制 |  |  |  |  |
| 任务2 建设工程投资控制 | - 情境2 建设工程投资控制 | 1．建设工程投资控制概述 | 掌握投资控制的任务和方法,了解项目投资目标论证和分析,了解项目投资规划的编制； | 建筑工程投资控制 | 普通课室 | 通过具体的工程实例，掌握投资、进度、质量的辩证统一关系 |
|  |  | 2. 建设工程投资控制构成 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 建设工程投资确定的依据 |  |  |  |  |
|  |  | 4. 建设项目投资决策 |  |  |  |  |
|  |  | 5. 建设工程施工招标阶段投资控制 |  |  |  |  |
|  |  | 6. 建设工程施工阶段投资控制 |  |  |  |  |
|  |  | 7. 建设工程竣工决算 |  |  |  |  |
| 任务3 工程项目质量控制 | - 情境3 工程项目质量控制 | 1．建筑工程质 量管理体系 | 掌握项目质量控制目标及控制依据、项目质量体系的建立与运行、项目设计阶段质量控制、项目施工阶段质量控制、工程项目竣工验收； | 建筑工程质量控制 | 普通课室 | 熟悉有关质量标准、规范，并通过具体的工程实例，掌握投资、进度、质量的辩证统一关系 |
|  |  | 2. 建筑工程施工阶段质量控制 |  |  |  |  |
|  |  | 3. 建筑工程 质量验收 |  |  |  |  |
|  |  | 4. 建筑工程质量问题分析及事故处理 |  |  |  |  |
|  |  | 5．建筑工程质量统计分析方法 |  |  |  |  |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

（五）课程考核标准

1.评价方式：过程考核与期末考核相结合；理论考核与实践考核相结合（应知+应会）；校内考核与校外考核相结合。

2.考核要求具体说明：

1)．课程每章节都应布置有代表性的习题作为课外作业，题目应突出课程的重点、难点内容，既起到课后巩固的作用，又可作为考前复习的依据，教师应应以此作为平时成绩的重要依据。

2)．课程考核以闭卷考试为主。命题的范围和水准要严格按照教学大纲的标准执行。考试应出同等难度和份量的A、B两份试卷，并附标准答案和评分比例。学生的总评成绩由平时成绩和期末考核成绩按比例构成，平时成绩根据认识实习、课程设计或大作业和平时作业完成情况综合评定。总评成绩的构成比例根据考核方式按规定进行评定，本课程为考试课程，平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

3)．认识实习、课程设计或大作业的评分标准共分为五级。即优、良、中、及格、不及格五等。认识实习按出勤率和态度端正程度来考核；课程设计或大作业成绩主要从两方面确定：一是学生的独立工作能力，主要表现在对基础理论、基本知识和基本技能的掌握程度,分析和解决问题的能力,是否按时交图。二是图纸质量，主要是图纸内容的完整性和正确性；图纸线型、尺寸、字体、比例、图例、符号等是否工整和符合制图标准。

（六）教材、参考资料

《项目施工管理与进度控制》，李政训主编，中国建筑工业出版社出版。

《建筑工程施工组织管理》周国恩，高等教育出版社2001年版。

《建设工程投资控制》中国建设监理协会，北京知识产权出版社

- 二. 《建筑施工》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑施工管理           制定时间：2012.1.11

- 课程代码：0201142            所属专业：建筑工程管理监理方向

- 学    分：5.5                  学    时：96

- 制定人：谭海源               批准人：冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

通过本课程的学习应使学生能达到：

（1）施工了解建筑工程的施工验收规范和施工程序。

（2）掌握主要工种和单位工程、分部分项工程的施工方法、施工工艺、技术要求、质量验收标准、通病防治和安全防范措施。

（3）了解施工机械的性能参数，能在施工中合理地、经济地选择施工机械、正确地使用机械。

（4）能熟练编制施工方案。

（5）掌握冬期、雨期施工方法与技术措施。

2、方法能力目标

（1）通过本课程的学习，应掌握施工工艺与规范；

（2）掌握施工的安全技术规范。

3、社会能力目标

（1）能读识建筑施工图；

（2）提高职业素养；

（3）能进行建筑施工现场的技术沟通与管理；

（4）团队协作能力。

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

建筑施工技术是建筑工程专业一门重要的专业技术课程。本课程主要研究建筑工程中各工种工程施工过程中的施工工艺、方法以及常用的工程机械、工具等，阐明工程质量要求、技术要求和安全措施。

本课程教学的任务是使学生掌握建筑工程施工技术的基础知识、基本理论和决策方法，使学生具有解决建筑工程施工技术、质量问题和安全问题的初步能力。

前导课程为《建筑工程力学》、《建筑工程制图》、《房屋建筑学》、《建筑材料》、《建筑工程测量》、《钢筋混凝土与砌体结构》。

后续课程为《建筑施工组织与管理》、《建筑工程定额与预算》。

2、课程开发思路

（一）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《建筑施工》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《建筑施工》被列为建筑工程管理专业核心课程，理论课周课时为4课时，其中安排了64个课时。这也体现出教学改革中，更加注重实用性、综合性及操作性，突出动手操作能力的培养。

（二）课程内容

《建筑施工》是建筑工程管理专业的一门主要专业技术课，通过授课、作业、课程实训及综合实训等各个教学环节，使学生能掌握《建筑施工》的基本理论、基本知识和方法，熟悉施工图，并通过构造设计基本技能的训练，具有承担建筑工程施工图设计的工作能力。为了更好与社会行业接轨，培养适需对路的人才，需要对教学内容进行调整与设计。

1．内容调整：依据本课程在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及教学内容改革。教学内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合与调整课程教学内容，强化构造设计和施工现场知识运用能力，合理设计实训、实训及实习等关键环节。在保证掌握构造基本知识的基础上，突出施工工艺知识的掌握，以职业岗位对知识和技能的要求进行改革，做到学以致用。把握最新施工技术和方法，新材料运用新技术信息，新的建筑规范，补充课内知识的不足。

2．教材选用

《建筑施工技术》 普通高等教育“十五”国家级规划教材 中国建筑工业出版社 2003年11

月第二版

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，将测量学科与工程制图、建筑施工技术等学科有机结合，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

（1）理论教学：重点讲解施工工艺、施工规范和施工安全。

（2）实践教学：本课程现有实训教学场所有“土木工程实训基地”、“建筑工程技术校外实训工地”，校外校企合作单位8个，各单位施工项目均可作为实训场所。

本课程有完整的理论和实践教学大纲、合理的学期授课计划；有校内教师编写的章节习题集及试题库；使用PPT课件教学，编写电子讲义；充分利用网络教学与学科信息前沿窗口；建立了校内、外实训实训基地，编制了实训方案；

（三）课程目标

使学生掌握建筑各组成部分的构造原理和构造方法，掌握房屋建筑基本构造知识和应用构造知识解决构造方案的技能，培养理论联系实际的能力，为后续课程以及课程设计、毕业综合实训等实践性教学环节和工作打下良好基础。

- （四）教学内容

- 1、学时分配

| 学习情境名称 |  | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | - 子学习 情境3 | - 子学习 情境4 | - 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 土石方工程 | - 情境1 - 土石方工程施工方案 | - 基坑支付施工方案 | - 土方开挖施工方案 |  |  |  | - 12 |
|  | - 12 | - 6 | - 6 |  |  |  |  |
| 任务2 地基处理与基础工程 | - 情境2 - 桩基础工程施工方案 | - 桩基础工程施工方案 |  |  |  |  | - 6 |
|  | - 6 | - 6 |  |  |  |  |  |
| 任务3 模板与脚手架工程 | - 情境3 - 模板与脚手架工程施工方案 | - 模板工程施工方案 | - 脚手架工程施工方案 |  |  |  | - 8 |
|  | - 8 | - 4 | - 4 |  |  |  |  |
| 任务4 钢筋工程 | - 情境4 - 钢筋下料计算 | - 箍筋计算 | - 梁柱板钢筋下料计算 |  |  |  | - 8 |
|  | - 8 | - 2 | - 6 |  |  |  |  |
| 任务5 砌体工程 | - 情境5 - 砌体工程施工方案 | - 砌体工程施工方案 |  |  |  |  | - 16 |
|  | - 10 | - 16 |  |  |  |  |  |
| 任务6 混凝土工程 | - 情境6 - 混凝土工程 | - 混凝土工程施工方案 |  |  |  |  | - 12 |
|  | - 12 | - 12 |  |  |  |  |  |
| 任务7 屋面工程 | - 情境7 - 屋面工程施工方案 | - 屋面工程施工方案 |  |  |  |  | - 4 |
|  | - 4 | - 4 |  |  |  |  |  |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 土石方工程 | 情境1：土石方工程施工方案 | 1．基坑支付施工方案 | 掌握基坑支付和土石方工程相关的施工工艺、施工规范和安全措施 | 建筑构造、测量、制图 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
|  |  | 2．土方开挖施工方案 |  |  |  |  |
| 任务2 地基处理与基础工程 | - 情境2 桩基础工程施工方案 | 3．桩基础工程施工方案 | 独立基础、泥浆护壁灌注桩、预制桩、人工挖孔桩的施工工艺、施工规范和安全措施 | 建筑构造、测量、制图 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
| 任务3 模板与脚手架工程 | - 情境3 模板与脚手架工程施工方案 | 4．模板工程施工方案 | 模板工程和脚手架的施工工艺、施工规范和安全措施 | 建筑构造、测量、力学、制图 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
|  |  | 5．脚手架工程施工方案 |  |  |  |  |
| 任务4 钢筋工程 | 情境4：钢筋下料计算 | 6．箍筋计算 | 掌握结构图的读识、掌握钢筋的下料计算 | 建筑构造、力学、制图 | 教室 多媒体 | 读识结构图、了解箍筋、梁、柱、板钢筋的分布和下料长度 |
|  |  | 7．梁柱板钢筋下料计算 |  |  |  |  |
| 任务5 砌体工程 | 情境5：砌体工程施工方案 | 8．砌体工程施工方案 | 掌握砌体墙、砖柱、构造柱施工工艺、施工规范和安全措施 | 建筑构造、测量、制图 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
| 任务6 混凝土工程 | 情境6：混凝土工程 | 9．混凝土工程施工方案 | 混凝土梁柱板的施工工艺、施工规范和安全措施 | 建筑构造、测量、制图 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
| 任务7 屋面工程 | 情境7：屋面工程施工方案 | 10．屋面工程施工方案 | 屋面板、屋面防水、屋面隔热的施工工艺、施工规范和安全措施 | 建筑构造、测量、制图 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

（五）课程考核标准

1.评价方式：过程考核与期末考核相结合；理论考核与实践考核相结合（应知+应会）；校内考核与校外考核相结合。

2.考核要求具体说明：

1)．课程每章节都应布置有代表性的习题作为课外作业，题目应突出课程的重点、难点内容，既起到课后巩固的作用，又可作为考前复习的依据，教师应应以此作为平时成绩的重要依据。

2)．课程考核以闭卷考试为主。命题的范围和水准要严格按照教学大纲的标准执行。考试应出同等难度和份量的A、B两份试卷，并附标准答案和评分比例。学生的总评成绩由平时成绩和期末考核成绩按比例构成，平时成绩根据认识实习、课程设计或大作业和平时作业完成情况综合评定。总评成绩的构成比例根据考核方式按规定进行评定，本课程为考试课程，平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

3)．认识实习、课程设计或大作业的评分标准共分为五级。即优、良、中、及格、不及格五等。认识实习按出勤率和态度端正程度来考核；课程设计或大作业成绩主要从两方面确定：一是学生的独立工作能力，主要表现在对基础理论、基本知识和基本技能的掌握程度,分析和解决问题的能力,是否按时交图。二是图纸质量，主要是图纸内容的完整性和正确性；图纸线型、尺寸、字体、比例、图例、符号等是否工整和符合制图标准。

（六）教材、参考资料

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

2、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

3、JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范

- 三. 《建筑工程资料管理》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑工程管理       制定时间：2012.3.23

- 课程代码：                   所属专业：建筑工程管理

- 学    分：3.5                学    时：64

- 制定人： 吴涛                批准人： 冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

（1）能正确地对工程资料进行分类、归档和整理；

（2）能完整地收集各个阶段的资料；能完成各类工程管理资料；

（3）根据《建筑工程资料管理规程》和《建设工程文件归档整理规范》要求，能正确把握资料的形成、来源、保存期限、保管密级及其移交方法和程序。

2、方法能力目标

（1）通过本课程的学习，熟悉和掌握建筑工程资料管理的基本内容、基本规定和基本方法；

（2）掌握建设单位、监理单位和施工单位等资料的形成、整理、组卷和移交；

（3）掌握建筑工程资料的内容，具备对工程资料的分类整理能力。

3、社会能力目标

（1）能独立完成某一企业某一单位工程项目的工程资料编制、组织和整理工作；

（2）能依据图纸、规范、施工方案等完成工程资料的收集、编写、核对、组卷和装订。

（3）能独立形成一份完整的工程项目竣工验收资料。

（4）能胜任资料员工作。

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

《建筑工程资料管理》课程是建筑工程施工、建筑工程监理专业的一门专业技能课程，是施工员、资料员等职业岗位必备的专业技能。《建筑工程资料管理》课程是立足于建筑业现场管理岗位群通用能力的基础上，对资料员岗位职业能力进行训练。

本课程以《房屋建筑学》《建筑施工》、《建筑施工组织与管理》等知识作为专业基础，有利于掌握与理解工程资料的基本内容和方法。通过本课程的学习，让学生系统地了解、熟悉和掌握建筑工程资料管理的基本内容、基本规定；使学生能够依据图纸、规范、施工方案等完成工程资料的收集、编写、核对、组卷、装订的学习目的。

2、课程开发思路

（一）课程改革

随着我国建筑业今年来的高速发展和建筑业管理工作的不断规范，目前建筑工程资料管理工作已经成为工程项目建设过程中不可或缺的一项关键工作，“能做会管”的高素质资料员已经成为各建设单位、施工单位、监理单位以及其他相关单位的紧缺人才，培养基础扎实、实践技能突出的建筑工程管理人员也是职业教育的重要内容和目的。为体现职业教育的特点，通过本课程的学习，使学生初步了解建筑工程资料管理的归档整理基础知识，了解资料管理的程序、管理方法，以适应日趋完善的岗位需求。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程标准的修订过程中，我们十分重视各课程间的整合，充分考虑核心课程、核心技能。《建筑工程资料管理》是建筑工程管理专业核心课程，理论课周课时为4课时，共16周；其中安排了24个课时的课内实践。

（二）课程内容

《建筑工程资料管理》是建筑工程管理专业的一门实践性、专业性、政策性很强的课程，课程的内容围绕完成工作任务的需要进行选取。通过本课程的系统学习和训练，让学生系统地了解、熟悉和掌握建筑工程资料管理的基本内容、基本规定和基本方法；使学生具备担任资料员等岗位工作的初步能力。

1．内容调整：依据本课程在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及教学内容改革。教学内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合与调整课程教学内容，强化以模拟职业岗位工作过程开展教学活动等实践环节。在保证掌握工程资料基本知识的基础上，突出培养学生能够依据图纸、规范、施工方案等完成工程资料的收集、编写、核对、组卷、装订的能力。以职业岗位对知识和技能的要求进行改革，做到学以致用。

2．教材选取：结合社会对专业人才知识技能的需求，通过教材编写加强课程整合的力度，本课程采用教材《建筑工程资料管理——模拟实务》(新世纪高职高专工程管理类规划教材)，教学内容符合人才培养的要求，做到了理论适度、强化实践、突出能力。该教材结合《JGJT_185-2009_建筑工程资料管理规程》和《GB/T 50328-2001建设工程文件归档整理规范》，以建筑工程资料的收集、整理、编制、归档要求为主线，以建筑工程施工生产中资料管理为重点，课程内容围绕完成工作任务的需要来选取，强化在行动情境中相对独立地完成工作任务。

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，将资料管理学科与建筑施工技术、建筑施工组织与管理等学科有机结合，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

（三）课程目标

1. 知识目标

掌握建筑工程资料的基本概念，建筑工程资料的质量要求，工程前期资料的编制与收集，监理资料的编制与收集，施工准备阶段及施工过程的资料编制与收集，竣工验收资料的编制与收集，建筑工程资料的归档整理，建筑工程竣工验收备案。

2. 技能目标

（1）能够依据图纸、规范、施工方案等完成工程资料的收集、编写、核对、组卷、装订；

（2）能够完整的收集各个阶段的资料；

（3）能够对资料进行立卷归档；

（4）能胜任资料员工作。

3. 态度目标

（1）具有团结协作、诚实守信、敬岗爱业的职业道德；

（2）能够不断获取新的技能和知识、将学习得到的技能知识在各种学习和工作实际场合迁移和应用；

（3）培养较强的学习能力、动手能力、合作能力、创业能力；

（4）养成科学的工作模式，工作有思想性、建设性、整体性。

- （四）教学内容

- 1、学时分配

- 表 一：

|  | - 课程内容 | - 理论教学学时 - （40） | - 课内实践教学学时 - （24） | - 作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 理论篇 | - 建筑工程资料管理规定 | - 4 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  | - 建设单位资料实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
| - 实务篇 | - 监理资料实务 | - 12 | - 6 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  | - 施工资料实务 | - 22 | - 16 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |

- 表 二：

|  | - 教学模块 | - 工作任务 | - 理论教学 - 学时（40） | - 课内实践教学学时（24） | - 作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 理论篇 | - 建筑工程资料管理规定 | - 建筑工程文件和档案资料概述 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 建筑工程文件和档案管理 | - 2 | - 2 |  |
| - 实务篇 | - 建设单位资料实务 | - 工程前期准备阶段资料 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  | - 监理资料实务 | - 监理管理资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 监理进度控制资料整理实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 监理质量控制资料整理实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 监理造价控制资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 监理合同管理资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 监理竣工验收资料整理实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  | - 施工资料实务 - 施工资料实务 | - 施工管理资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 施工技术资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 进度造价资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 施工物资资料整理实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 施工记录资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 施工试验记录及检测报告整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 施工质量验收记录资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 竣工验收资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 给排水与采暖工程资料整理实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 电气工程资料整理实务 | - 2 |  | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |
|  |  | - 安全技术资料整理实务 | - 2 | - 2 | - 教材实训题，并结合课程重点编制习题 |

2、教学设计

| 任务编号 | 能力目标 | 学习情境 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 监理资料实务 | 1、掌握单位工程监理资料分类； 2、掌握各类监理资料的内容、作业、编制依据、填报要求及资料要求、工作及记录要点； 3、能够独立进行监理资料的收集、保管、记录、分类整理； 4、掌握建筑工程施工阶段有关的监理记录； 5、能够解决有关资料工作中出现的特殊要求或技术障碍，具备资料编制技能； 6、能够根据工程图纸编制施工阶段监理资料。 | 情境1：监理管理资料整理实务 | 监理规范、 建筑施工技术和组织的相关知识 | 多媒体 教室、 | 1、主要采用案例教学法，以实际工程导入施工过程中监理所要的各种资料。 2、其次采用模拟现场教学法，将学生分6大组，分别成立项目部和监理机构对情境1至情境6利用实训手续进行模拟监理资料整理。 |
|  |  | 情境2：监理进度控制资料整理实务 | 监理规范、施工技术和组织、施工进度计划和施工准备工作的相关知识 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境3：监理质量控制资料整理实务 | 监理规范、质量控制点和见证取样和送检等相关知识 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境4：监理造价控制资料整理实务 | 合同管理、风险管理和工程造价的相关知识 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境5：监理合同管理资料整理实务 | 合同管理、风险管理以及施工进度计划的相关知识 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境6：监理竣工验收资料整理实务 | 建筑施工技术、质量验收标准、工程资料验收和移交等相关知识 | 多媒体 教室 |  |
| 任务2 土建资料整理实务 | 1、掌握工程施工资料的分类； 2、掌握各类施工资料的内容、作用、编制依据、填表要求及资料要求、工作及记录要点； 3、能够独立进行施工资料的收集、保管、记录、分类整理； 4、能够解决有关资料工作中出现的特殊要求或技术障碍，具备资料编制技能； 5、学生站在施工方的角度根据基础资料完成工程施工资料的编制。 | 情境1：施工管理资料整理实务 | 施工技术和组织管理相关知识 | 多媒体 教室 | 1、主要采用案例教学法，以实际工程导入施工过程所要的各种资料。 2、其次采用模拟教学法，将学生分6大组，分别对情境1至情境8进行模拟练习及资料整理。 3、采用引导文法，即按咨询、计划、决策、实施、检查、评价六个过程完成教学，并在教学过程中，配合采用小组合作学习法，头脑风暴法、演讲法等 |
|  |  | 情境2：施工技术资料整理实务 | 施工技术、识读施工图纸 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境3：进度造价资料整理实务 | 施工组织、进度安排、合同管理和工程造价相关知识 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境4：施工物资资料整理实务 | 建筑材料的基本知识，施工技术相关知识、识读施工图纸 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境5：施工记录资料整理实务 | 建筑材料的基本知识、施工技术相关知识、识读施工图纸 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境6：施工试验记录及检测报告整理实务 | 建筑材料的基本知识、施工技术相关知识、识读施工图纸 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境7：施工质量验收记录资料整理实务 | 建筑材料的基本知识、施工技术相关知识、识读施工图纸、质量验收规范相关知识 | 多媒体 教室 |  |
|  |  | 情境8：竣工验收资料整理实务 | 建筑材料、施工技术、质量验收规范、工程资料验收和移交等相关知识 | 多媒体 教室 |  |
| 任务3 给排水与采暖工程资料整理实务 | 1、掌握给排水与采暖工程资料的内容、作用、填表要求； 2、能够独立进行资料的收集、保管、记录、分类整理； | 单位工程给排水与采暖工程资料整理实务 | 建筑材料、施工技术、施工组织与管理、识读施工图纸 | 多媒体 教室 | 主要采用案例教学法，以实际工程导入施工过程所要的各种资料。 |
| 任务4 电气工程资料整理实务 | 1、掌握电气工程资料的内容、作用、填表要求； 2、能够独立进行资料的收集、保管、记录、分类整理； | 单位工程电气工程资料整理实务 | 建筑材料、施工技术、施工组织与管理、识读施工图纸 | 多媒体 教室 | 1、主要采用案例教学法，以实际工程导入施工过程所要的各种资料。 2、其次采用引导文法，即按咨询、计划、决策、实施、检查、评价六个过程完成教学，并在教学过程中，配合采用小组合作学习法，头脑风暴法、演讲法等 |
| 任务5 安全技术资料整理实务 | 1、掌握安全资料的分类； 2、掌握安全资料的内容、作用、填表要求； 3、能够独立进行资料的收集、保管、记录、分类整理； 4、能够解决有关资料工作中出现的特殊要求或技术障碍，具备资料编制技能。 | 情境1：安全资料 | 建筑材料、施工技术、施工组织和施工安全相关知识 |  | 1、主要采用案例教学法，以实际工程导入施工过程所要的各种资料。 2、其次采用模拟教学法，将学生分6大组，分别对情境1至情境3进行模拟练习及资料整理。 |
|  |  | 情境2：文明施工 | 建筑材料、施工技术、施工组织和文明施工相关知识 |  |  |
|  |  | 情境3：危险性较大的分部分项工程管理资料 | 建筑材料、施工技术、施工组织和安全管理等相关知识 |  |  |

（五）课程考核标准

- 1.评价方式：过程考核与期末考核相结合，最终完成对学生成绩的评定 。

- 2、过程考核评定项目

- ① 出勤考核：每次上课由考勤员记录每位同学的出勤情况，交于任课教师，作为学生该项成绩的依据；

- ② 作业和实训报告考核：要求学生每次按要求完成作业或报告，并准时提交；

- ③ 阶段考核：每个项目结束，或一个任务完成后，教师均可随堂进行考核，形式内容不做限定，由教师根据学生的学习情况、时间情况自由安排，但必须对考查结果进得记录，作为学生最后成绩的依据；

- ④ 付加考核：是考查学生在学习过程中的自主学习和创新能力，学习勤于思考，能提出合理问题、能积极解答教师所提问题、能够完成拓展作业、任务勤于动手的学生，可以适当给与加分。

- 3、期末考核

- 考试形式：闭卷考试。

- 4、评定标准

- 出勤考核满分100分。学生上课全勤、没有迟到早退或病事假次数不超过 5 个学时，可得满分 100 分；迟到早退一次扣2分，无故缺席旷课一次扣10分。

- 作业实验报告考核满分100分。准时提交作业、实验报告且内容基本正确和符合要求可得满分100分；迟于规定时间上交作业者每次扣2分；不交作业者每次扣10分；作业内容有明显抄袭痕迹或完全不符合要求者每次扣10分。

- 阶段考核分100分。每个学习阶段完成后都要进行课堂考试，开卷闭卷考试均可。学生随堂独立完成。最后将多次考核的成绩求平均值就是学生此项的最后得分。

- 付加考核分100分。这顶考核的得分主要由教师考核和学习互评完成。学生在课堂上、课后交流、答疑或在作业本上每提出一个合理问的问题加10分，学生根据教师的提问，每正确回答一个问题加20分，只要积极回答问题，每次均可得10分。教师最高可给到60分，其余40分由学生分组实训时根据实训中的动手能力，创新能力学生相互给出一个合理的分数，最高不能超过40分。

- 期末考试分数 100 分

- 需要强调说明的是，以上四个项目中每一个项目的分数都必须达到60分的及格线，总分才能合格。

- 过程考核总分 =( 出勤考核分 + 作业实训报告分 + 阶段考核分 + 付加考核分 ) × 25%

- 学生期末课程总分 = 过程考核分数×40%+ 期末考试分数×60%

（六）教材、参考资料

- 1、《建筑工程资料管理》.陈金巧，曹福顺.大连理工大学出版社．2011年3月第1版；

- 2、《建筑工程资料管理》．徐祯，赵鑫．机械工业出版社．2011年8月第1版；

- 3、《建设工程监理规范》．中华人民共和国国家标准．中国建筑工业出版社；

- 4、《建筑工程资料管理规程》．中华人民共和国行业标准. 中国建筑工业出版社；

- 5、《建设工程文件归档整理规范》. 中华人民共和国国家标准．中国建筑工业出版社.

- 四《招投标与合同管理》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑工程管理       制定时间：2012.3.25

- 课程代码：0201116           所属专业：建筑工程管理

- 学    分：3.5                  学    时：60

- 制定人：吴继忠              批准人：冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

（1）培养学生施工资格审查公告和资格审查申请文件编制能力。

（2）培养学生招、投标文件编制能力。

（3）培养学生开标、评标、定标能力

（4）培养学生合同谈判、签订和管理能力

2、方法能力目标

（1）通过本课程的学习，应掌握工程招投标与合同管理的基本理论、基本知识；

（2）掌握招标用工程量清单编制方法及并应用于工程实践；

（3）掌握招标控制价和投标报价的方法及并应用于工程实践。

（4）掌握合同谈判的技巧，签订的方法及施工现场项目合同管理的方法

3、社会能力目标

（1）胜任招标代理机构编制招标文件及招标控制价；

（2）胜任施工单位编制投标文件；

（3）胜任招标主管部门进行开标、评标、定标；

（4）胜任施工过程合同管理；

（5）团队协作能力；

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

《招投标与合同管理》是建筑工程管理专业终极课程，是建筑工程管理（特别是工程造价）课程的大阅兵，是在《建筑工程定额与预算》《建筑工程量清单计价》《建筑施工技术》《建筑施工组织》《建筑法规》《建筑工程造价软件应用》等专业课程基础上进行专业知识在大汇演；本课程除综合程度很高外，实践性要求很高，并且社会应用很广泛：招标代理机构、政府招办、房地产公司、建筑公司、工程造价咨询公司等单位要求懂得招投标与合同管理的人才，本课程面向社会岗位，直接关系到学生的就业问题，如何为社会培养适用人才是本课程的关键。同时用招投标与合同管理课程把工程造价专业课程串起来，是让学生把大学阶段的各门课程进行系统化处理和消化的一个平台。

2、课程开发思路

（一）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《招投标与合同管理》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《招投标与合同管理》被列为建筑工程管理专业核心课程，共60个学时：理论课时以招投标法和招投标程序及合同管理简介为主，主要通过改革把课程划分为七个任务，以任务驱动，学生为主教师为辅的教学模式，让学生独立收集资料，整理并运用，按社会能力要求设计教学情境，让学生扮演社会岗位各个角色，把社会专家请到课堂上指导学生，让专家编制学生实训指导书，达到学校与社会的无缝对接。

（二）课程内容

《招投与合同管理》是建筑工程管理专业的一门主要专业课，通过理论授课、综合实训两个教学环节，使学生能掌握《招投与合同管理》的基本理论、基本知识，熟悉招投标法律法规，招投标文件常见的构成和内容以及填写的方法，招标用的工程量出清单编制方法，招标控制价及报标报价编制方法，商务标、技术标的编制方法，合同的谈判、签订和管理（施工索赔）的方法等，用一份图纸作为载体，把相关内容串起来，掌握招投的基本技能。为了更好与社会行业接轨，培养适需对路的人才，需要对教学内容进行调整与设计。

1．内容调整：依据本课程在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及教学内容改革。教学内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合与调整课程教学内容，把学生分为若干个小组代表不同岗位的单位，模拟进行招投标与合同管理的训练。代表招标代理机构编写招标公告，资格预审文件的编制及审查，编制招标文件及招标控制价；代表施工单位进行投标文件的编制；模拟开标评标定标现场（聘请校外专家指导），模拟合同谈判及签订，设置合同管理的施工过程的索赔情景等。

2．自编实训教材，针对每一个任务编制任务书和指导书，一份图纸，一套清单规范，一套广东省综合定额，一份招投标文件样板。

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，将测量学科与工程制图、建筑施工技术等学科有机结合，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

（1）理论教学：必须做到适度够用，突出基础知识、实用知识、专业知识。

（2）实践教学：培养学生施工资格审查公告和资格审查文件编制技能、招投标文件编制技能、开标评标定标能力和合同谈判、签订和管理能力。

本课程有完整的理论和实践教学大纲、合理的学期授课计划；采用了自编教材；还编写了章节习题集及试题库；使用PPT课件教学，编写电子讲义；搭建课程网络互动教学平台与学科信息前沿窗口；建立了校内、外实训实训基地，编制了实训实训方案；

（三）课程目标

一是，掌握建筑工程招投标基本理论，熟悉施工招投标基本内容和法规，熟悉国家招投标示范性文本，了解建筑合同基本内容和合同管理

二是，培养学生施工资格审查公告和资格审查文件编制技能、招投标文件编制技能、开标评标定标能力和合同谈判、签订和管理能力。

三是，提高学生学习能力，学会交流沟通和团队协作，提高学生的实践能力和创新能力。

（四）教学内容

- 1、学时分配

- （1）表一

| 任务 | 试 验 内 容 |  | 总学时数 |  | 实训 学时 | 综合实训 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 资料收集和识读 | 情境1：资料收集和识读 | 《招投标法》 | 4 | 1 | 4 |  |
|  |  | 《2008国家清单规范》 |  | 1 |  |  |
|  |  | 《国家招投标示范性文本》 |  | 1 |  |  |
|  |  | 具体工程招投标范本一套 |  | 1 |  |  |
| 任务2编制资格预审文件 | 情境2：编制资格预审文件 | 1、资格预审公告 2 、申请人须知 3 、资格审查办法 4 、资格预审文件格式 5 、项目建设概况 | 4 |  | 4 |  |
| 任务3编制资格审查申请文件 | 情境3：编制资格审查申请文件 | 1、资格预审申请函 2 、法人代表证明或授权委托书 3 、申请人基本情况表 4 、近年财会情况表 5 、近年完成的类似项目情况表 6 、正在施工和新承接的工程 7 、近年发生诉讼及仲裁情况 8 、其他材料：见申请人须知前附表 | 4 |  | 4 |  |
| 任务4招标文件编制 | 情境4：招标文件编制 | 1、招标公告 2 、投标人须知 3 、评标方法 4 、合同条款及格式 5 、工程量清单编制 6 、图纸 7 、技术标准和要求 8 、投标文件格式 9 、经济标书制作要求 | 16 |  | 16 |  |
| 任务5投标标文件编制 | 情境5：投标标文件编制 | 一、商务标：1 、投标函部分 2 、商务部分 | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 二、技术标 | 4 |  | 4 |  |
| 任务6开标、评标、定标 | 情境6：开标、评标、定标 | 1、按招标文件的评标方法进行手工评标 2 、在茂名招投标办进行电脑评标 3 、决定中标单位 | 10 |  | 10 |  |
| 任务7合同谈判和签订 | 情境7：合同谈判和签订 | 1 、熟悉建设工程示范性合同文本（通用条款、专用条款、协议书） 2 、合同谈判方式、内容、技巧 3 、合同签订 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 综合实训 |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 60 |
|  |  | 合计 | 60 |  |  |  |

- （2）表二

| 学习情境名称 |  | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | - 子学习 情境3 | - 子学习 情境4 | - 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 任务1 资料收集和识读 | - 情境1 - 资料收集和识读 | - 《招投标法》 | - 《2008国家清单规范》 | - 《国家招投标示范性文本》 | - 具体工程招投标范本一套 |  | - 4 |
|  | - 4 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| - 任务2 编制资格预审文件 | - 情境2 - 编制资格预审文件 | - 资格预审公告 | - 申请人须知 | - 资格审查办法 | - 资格预审文件格式 |  | - 4 |
|  | - 4 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| - 任务3编制资格审查申请文件 | - 情境3 - 编制资格审查申请文件 | 1、资格预审申请函 - 2 、法人代表证明或授权委托书 | 3 、申请人基本情况表 4 、近年财会情况表 | 5 、近年完成的类似项目情况表 - 6 、正在施工和新承接的工程 | 7 、近年发生诉讼及仲裁情况 - 8 、其他材料：见申请人须知前附表 |  | - 4 |
|  | - 4 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
| - 任务4 招标文件编制 | - 情境4 - 招标文件编制 | 1、招标公告 - 2 、投标人须知 3 、评标方法 - 4 、合同条款及格式 | - 5 、工程量清单编制 | 6 、图纸 7 、技术标准和要求 8 、投标文件格式 - 9 、经济标书制作要求 | - 10、招标控制价的编制 |  | - 16 |
|  | - 16 | - 1 | - 8 | - 1 | - 6 |  |  |
| - 任务5 投标标文件编制 | - 情境5 - 投标标文件编制 | - 一、商务标：1 、投标函部分 分 | - 一、商务标： 2 、商务部分 | - 二、技术标 |  |  | - 14 |
|  | - 14 | - 2 | - 10 | - 2 |  |  |  |
| - 任务6 开标、评标、定标 | - 情境6 - 开标、评标、定标 | - 1、按招标文件的评标方法进行手工评标 | 2 、在茂名招投标办进行电脑评标 | - 3 、决定中标单位。 |  |  | - 10 |
|  | - 10 | - 4 | - 4 | - 2 |  |  |  |
| - 任务7 合同谈判和签订 | - 情境7 - 合同谈判和签订和管理 | - 合同分类和内容 | - 合同谈判 | - 合同签订 | - 合同管理 |  | - 8 |
|  | - 8 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |  |
|  | - 综合实训 |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 | - 60 |  |  |  |  |  |  |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1资料收集和识读 | 情境1：资料收集和识读 | 《招投标法》 | 熟悉相关法律和行业法规，熟悉清单与定额的的内容 | 建筑工程定额与预算，建筑法律法规，word文件处理 | 机房 网络 | 引导学生收集资料整理资料和应用资料。 |
|  |  | 《2008国家清单规范》 |  |  |  |  |
|  |  | 《国家招投标示范性文本》 |  |  |  |  |
|  |  | 《广东省2010综合定额》 |  |  |  |  |
|  |  | 具体工程招投标范本一套 |  |  |  |  |
| 任务2编制资格预审文件 | 情境2：编制资格预审文件 | 资格预审公告 | 熟悉资格预审文件的格式与内容 | 建筑工程定额与预算，建筑法律法规，word文件处理 | 机房 地方招投标中心 | 按实际工程，让学生扮演招标代理机构编制招标预审文件 |
|  |  | 申请人须知 |  |  |  |  |
|  |  | 资格审查办法 |  |  |  |  |
|  |  | 资格预审文件格式 |  |  |  |  |
| 任务3编制资格审查申请文件 | 情境3：编制资格审查申请文件 | 1、资格预审申请函 2 、法人代表证明或授权委托书 3 、申请人基本情况表 4 、近年财会情况表 5 、近年完成的类似项目情况表 6 、正在施工和新承接的工程 7 、近年发生诉讼及仲裁情况 8 、其他材料：见申请人须知前附表 | 熟悉资格预审的审查标准 | 预算、施工、制图、房屋建筑学 | 机房 地方招投标中心 | 按实际工程，让学生扮演施工单位编制招标预审申请仿真文件。 |
| 任务4招标文件编制 | 情境4：招标文件编制 | 1、招标公告 2 、投标人须知 3 、评标方法 4 、合同条款及格式 5 、工程量清单编制 6 、图纸 7 、技术标准和要求 8 、投标文件格式 9 、经济标书制作要求 | 熟悉招标文件的编制与格式 | 预算、施工、清单计价、造价软件应用 | 机房 招标代理机构 | 按实际工程，让学生扮演招标代理机构编制招标文件及招标控制价 |
| 任务5投标标文件编制 | 情境5：投标标文件编制 | 一、商务标： 1 、投标函部分 2 、商务部分 二、技术标 | 熟悉投标文件的编制方法。 | 预算、施工、清单计价、造价软件应用 | 机房 施工单位 | 按实际工程，让学生扮演施工单位编制投标仿真文件。 |
| 任务6开标、评标、定标 | 情境6：开标、评标、定标 | 1、按招标文件的评标方法进行手工评标 2 、在茂名招投标办进行电脑评标 3 、决定中标单位 | 熟悉开标、评标、定标的标准与流程 | Word，excel文字表格处理 | 机房 地方招投标中心 | 按学生做好的标书以及招标文件中规定的评标方法模拟仿真开标评标定标 |
| 任务7合同谈判和签订 | 情境7：合同谈判和签订 | 1 、熟悉建设工程示范性合同文本（通用条款、专用条款、协议书） 2 、合同谈判方式、内容、技巧 3 、合同签订 | 能够对合同条款的熟悉与合同谈判的规则 | 法律基础、建筑法规、word文件处理 | 教室 分组圆桌 公司 | 让学生模拟甲方和乙方就本工程的实际情况结合招投标文件提供的合同格式和内容进行谈判签订及管理 |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

（五）课程考核标准

1.评价方式：过程考核与期末考核相结合；理论考核与实践考核相结合（应知+应会）；校内考核与校外考核相结合。

2.考核要求具体说明：

1)．课程每章节都应布置有代表性的习题作为课外作业，题目应突出课程的重点、难点内容，既起到课后巩固的作用，又可作为考前复习的依据，教师应应以此作为平时成绩的重要依据。

2)．课程考核以闭卷考试为主。命题的范围和水准要严格按照教学大纲的标准执行。考试应出同等难度和份量的A、B两份试卷，并附标准答案和评分比例。学生的总评成绩由平时成绩和期末考核成绩按比例构成，平时成绩根据认识实习、课程设计或大作业和平时作业完成情况综合评定。总评成绩的构成比例根据考核方式按规定进行评定，本课程为考试课程，平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

3)．认识实习、课程设计或大作业的评分标准共分为五级。即优、良、中、及格、不及格五等。认识实习按出勤率和态度端正程度来考核。

（六）教材、参考资料

- 1、《招投标法》

- 2、《2008国家清单规范》

- 3、《国家招投标示范性文本》

- 4、《广东省2006综合定额》

- 5．具体工程招投标范本一套

- 五. 《建设工程监理案例分析》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑工程管理（监理方向）       制定时间：2012.4.6

- 课程代码：0201363          所属专业：建筑工程管理（监理方向）

- 学    分：3.5                  学    时：60

- 制定人：张淑红            批准人：冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

（1）培养学生综合运用所学监理的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法；

（2）培养学生应用所学知识解决建设工程监理工作实际问题的能力；

（3）培养学生具有综合分析、推理判断等实际工作能力；

2、方法能力目标

（1）通过本课程的学习，应掌握监理的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法；

（2）掌握解决建设工程监理工作实际问题方法；

（3）培养综合分析、推理判断等实际工作能力

3、社会能力目标

（1）理论联系实际，培养运用所学知识解决实际问题的能力；

（2）运用所掌握的知识结构，提高分析推理水平及解决问题的能力；

（3）团队协作能力；

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

《建设工程监理案例分析》是工程监理专业一门专业核心主干课程，以培养监理人员在监理工作中的职业岗位能力为目标，与工程实际紧密联系。本课程是在具有一定专业施工和工程管理知识的基础上综合运用所学监理的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法解决建设工程监理工作的际问题。本课程是在《建筑工程监理概论》、《建筑工程投资、进度、质量控制》、《建筑法规》、《建设工程招投标》等专业课程基础上进行专业知识的综合；本课程除综合程度很高外，实践性要求也

很高，是让学生把大学阶段学到的理论综合运用，来分析、解决实际问题的一门学科，使学生掌握监理必备的知识和技能，培养学生良好的职业素质，使其在监理行业中具备较强的就业竞争能力，为将来的就业打下良好的基础

。

2、课程开发思路

（一）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《建设工程监理案例分析》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。大纲修订：本课程是针对学生的实际需要新开的一门课程，在选择教材方面我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《建设工程监理案例分析》被列为建筑工程管理专业核心课程，共60个学时：理论课时以掌握工程监理规范、监理规划、监理实施细则、关键部位关键工序监理与旁站监理的基本知识；掌握工程监理的基本方法和措施，掌握监理规划和监理实施细则的编写方法和技巧；帮助学生熟悉监理规划的内容，掌握见证取样、旁站监理技术要点；熟悉工程监理资料的整理方法；使学生的综合实务能力进一步提升，为学生顶岗实践做好应用实务操作技术准备。

（二）课程内容

《建设工程监理案例分析》是建筑工程管理专业的一门主要专业课，通过理论授课、综合实训两个教学环节，使学生能掌握《建设工程监理案例分析》的基本理论、基本知识，熟悉监理规范、监理规划、监理实施细则、关键部位关键工序监理与旁站监理的基本知识，掌握工程监理的基本方法和措施，掌握监理规划和监理实施细则的编写方法和技巧；帮助学生熟悉监理规划的内容，掌握见证取样、旁站监理技术要点；熟悉工程监理资料的整理方法，在教授理论知识的同时，穿插真实案例教学，培养学生分析推理水平及解决问题的能力。

1．内容调整：依据本课程在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及教学内容改革。教学内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合与调整课程教学内容，在保证掌握监理的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法的前提下，结合真实案例，应用所学知识解决建设工程监理工作实际问题的能力。

2．教材选用

《工程监理实务模拟》中国建筑工业出版社，2009年6月第一版

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

（1）理论教学：重点讲解工程监理规范、监理规划、监理实施细则、关键部位关键工序监理与旁站监理的基本知识；讲解工程监理的基本方法和措施，掌握监理规划和监理实施细则的编写方法和技巧；帮助学生熟悉监理规划的内容，掌握见证取样、旁站监理技术要点；熟悉工程监理资料的整理方法。

（2）实践教学：采用案例教学法，培养学生运用所学理论知识综合分析、推理判断等实际工作能力。

（三）课程目标

使学生掌握工程监理规范、监理规划、监理实施细则、关键部位关键工序监理与旁站监理的基本知识；掌握工程监理的基本方法和措施，掌握监理规划和监理实施细则的编写方法和技巧；帮助学生熟悉监理规划的内容，掌握见证取样、旁站监理技术要点；熟悉工程监理资料的整理方法；综合运用所学知识，掌握解决建设工程监理工作实际问题的方法，使学生的综合实务能力进一步提升，为学生走向工作岗位做好应有的操作准备。

（四）教学内容

- 1、学时分配

| 学习情境名称 |  | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 |  | - 子学习 情境3 | - 子学习 情境4 | - 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 任务1 - 工程监理实务模拟概述 | - 情境1 - 工程项目进度控制概述 | 工程监理 实务模拟 | - 建设工程监理行为的概念要点 |  | - 建设工程监理的行为特点 | 建设工程 监理的任 务、内容、 方法和责 - 任 | - 建设工程监理制及工程建设各方的关系 | - 12 |
|  |  | - 2 |  |  | - 2 |  | - 2 |  |
|  |  | 建设工程监 理实施程 序 | - 建设工程监理实施原则和基本管理制度 |  | - 模拟案例 |  |  |  |
|  | - 12 | - 2 | - 2 |  | - 2 |  |  |  |
| 任务2 监理 规划 | - 情境2 - 监理规划 | - 监理规划概述 | 工程概况 |  | - 监理工作依据 | 监理工作 范围和目 标 | 项目监理 部的组织 机构与 人员配备 | - 16 |
|  |  | - 2 |  |  | - 2 | - 2 |  |  |
|  |  | 监理人员 的职责分工 | 监理工作程序 |  | 监理工作方 法与措施 | 项目监理 工作制度 | 监理设施 |  |
|  |  | - 2 |  |  | - 2 | - 2 |  |  |
|  |  | 监理规划 应编写 注意事项 | - 模拟案例 |  |  |  |  |  |
|  | - 16 | - 2 |  | - 2 |  |  |  |  |
| 任务3 监理实施细则 | - 情境3 监理实施细则 | 监理实施 细则概述 | 土建工程监理 实施细则要点 |  | - 监理实施细则编写 | - 模拟案例 |  | - 6 |
|  | - 6 | - 2 |  |  | - 2 | - 2 |  |  |
| 任务4 - 关键部位关键工序监理 | - 情境4 - 关键部位关键工序监理 | - 关键部位关键工序监理 | - 原材料见证取样和送检制度 |  | 旁站监理 | - 模拟案例 |  | - 6 |
|  | - 6 | - 2 |  |  | - 2 | - 2 |  |  |
| 任务5 安全监理 | - 情境5 - 安全监理 | 安全监理的责任和必须履行的义务 | 施工安全监理 基本实务 |  | 安全监理 细则要点 |  |  | - 2 |
|  | - 2 | - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 任务6 - 监理资料管理 | 情境6 - 监理资料管理 | 监理资料及 其基本内容 | - 监理资料管 - 理统一规则 |  | - 监理资料编写实例 | - 模拟案例 |  | - 6 |
|  | 6 | - 4 |  |  |  | - 2 |  |  |
| - 任务7 - 现场监理工作通用业务作业方法 | 情境7 - 现场监理工作通用业务作业方法 | 总则 | 监理机构和人员 的职责 |  | - 施工准备阶段的业务 | 施工阶段 的监理业 务 | - 工程竣工验收阶段的监理业务 | - 12 |
|  |  | - 4 |  |  |  | - 2 |  |  |
|  |  | 监理组织、 沟通与协调 | 信息及监理资料 管理 |  | - 安全、文明施工监理及监理设施管理 | - 案例分析 |  |  |
|  | 12 | - 2 |  |  |  | - 4 |  |  |
| - 合计 | - 60 |  |  |  |  |  |  | - 60 |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1工程监理实务模拟概述 | 情境1：工程监理实务模拟概述 | 工程监理 实务模拟 | 监理的基本概念、基本原理、基本程序和基本方法 | 建设工程监理规范、监理概论 | 多媒体课室 | 讲授的同时，通过模拟案例引导学生复习基本专业知识， |
|  |  | 建设工程监理行为的概念要点 |  |  |  |  |
|  |  | 建设工程监理的行为特点 |  |  |  |  |
|  |  | 建设工程监理的任 务、内容、方法和责 任 |  |  |  |  |
|  |  | 建设工程监理制及工程建设各方的关系 |  |  |  |  |
|  |  | 建设工程监理实施 程序 |  |  |  |  |
|  |  | 建设工程监理实施原则和基本管理制度 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟案例 |  |  |  |  |
| 任务2 监理 规划 | 情境2： 监理规划 | 监理规划概述 | 掌握监理规划的编写方法和技巧 | 建设工程监理规范 | 多媒体课室 | 详细讲授规划内容，并通过模拟案例巩固所学知识 |
|  |  | 监理工作依据 |  |  |  |  |
|  |  | 监理工作依据 |  |  |  |  |
|  |  | 监理工作范围和目标 |  |  |  |  |
|  |  | 项目监理部的组织 机构与人员配备 |  |  |  |  |
|  |  | 监理人员的职责分工 |  |  |  |  |
|  |  | 监理工作程序 |  |  |  |  |
|  |  | 监理工作方法与措施 |  |  |  |  |
|  |  | 项目监理工作制度 |  |  |  |  |
|  |  | 监理设施 |  |  |  |  |
|  |  | 监理规划应编写 注意事项 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟案例 |  |  |  |  |
| 任务3 监理实施细则 | 情境3： 监理实施细则 | 监理实施细则概述 | 掌握监理实施细则的编写方法和技巧 | 建设工程监理规范 | 多媒体课室 | 详细讲授细则内容，并通过模拟案例巩固所学知识 |
|  |  | 土建工程监理 实施细则要点 |  |  |  |  |
|  |  | 监理实施细则编写 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟案例 |  |  |  |  |
| 任务4 关键部位关键工序监理 | 情境4： 关键部位关键工序监理 | 关键部位关键工序监理 | 掌握规范对监理旁站的要求，并掌握旁站的工作程序 | 建设工程监理规范 | 多媒体课室 | 通过模拟案例掌握旁站的工作要点、程序 |
|  |  | 原材料见证取样和送检制度 |  |  |  |  |
|  |  | 旁站监理 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟案例 |  |  |  |  |
| 任务5 安全监理 | 情境5： 安全监理 | 安全监理的责任和 必须履行的义务 | 安全监理的重要性 | 建设工程监理规范 | 多媒体课室 | 安全监理的工作程序及安全监理的重要性 |
|  |  | 施工安全监理基本 实务 |  |  |  |  |
|  |  | 安全监理细则要点 |  |  |  |  |
| 任务6 监理资料管理 | 情境6 监理资料管理 | 监理资料及其基本 内容 | 监理资料的基本要求及重要性 | 建设工程监理规范 | 多媒体课室 | 通过模拟案例讲授资料管理的基本要求 |
|  |  | 监理资料管理统 一规则 |  |  |  |  |
|  |  | 监理资料编写实例 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟案例 |  |  |  |  |
| 任务7现场监理工作通用业务作业方法 | 情境7：现场监理工作通用业务作业方法 | 总则 | 监理的工作方式、方法 | 建设工程监理规范 | 多媒体课室 | 通过模拟案例的练习，让学生理解监理的工作程序、方法，并综合运用所学知识，分析、判断、解决实际问题 |
|  |  | 监理机构和人员 的职责 |  |  |  |  |
|  |  | 施工准备阶段的业务 |  |  |  |  |
|  |  | 施工阶段的监理业 务 |  |  |  |  |
|  |  | 工程竣工验收阶段的监理业务 |  |  |  |  |
|  |  | 监理组织、沟通与 协调 |  |  |  |  |
|  |  | 信息及监理资 管理 |  |  |  |  |
|  |  | 安全、文明施工监理及监理设施管理 |  |  |  |  |
|  |  | 模拟案例 |  |  |  |  |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

（五）课程考核标准

1.评价方式：过程考核与期末考核相结合；理论考核与实践考核相结合（应知+应会）。

2.考核要求具体说明：

1)．课程每章节都应布置有代表性的习题作为课外作业，题目应突出课程的重点、难点内容，既起到课后巩固的作用，又可作为考前复习的依据，教师应应以此作为平时成绩的重要依据。

2)．课程考核以闭卷考试为主。命题的范围和水准要严格按照教学大纲的标准执行。考试应出同等难度和份量的A、B两份试卷，并附标准答案和评分比例。学生的总评成绩由平时成绩和期末考核成绩按比例构成，平时成绩根据认识实习、课程设计或大作业和平时作业完成情况综合评定。总评成绩的构成比例根据考核方式按规定进行评定，本课程为考试课程，平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

3)．认识实习、课程设计或大作业的评分标准共分为五级。即优、良、中、及格、不及格五等。认识实习按出勤率和态度端正程度来考核。

（六）教材、参考资料

（1）《工程监理实务模拟》中国建筑工业出版社，2009年6月第一版

（2）《建设工程监理概论》、《建设工程质量控制》、《建设工程进度控制》、《建设

工程监理法规汇编》、《建设工程监理合同管理》，中国建设监理协会，北京，中国建筑工业出版社出版。

- 六. 《建筑工程管理专业（监理方向）毕业设计（论文）》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑工程管理（监理方向）       制定时间：2012.4.6

- 课程代码：0201242            所属专业：建筑工程管理

- 学    分：9                学    时：9周

- 制定人：张淑红             批准人：冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

通过毕业设计，复习和巩固所学的各科知识，培养学生综合运用所学理论知识和专业技能的能力。通过毕业论文的编写，加深学生对专业性理论知识的认识和理解，培养学生综合运用理论知识和专业技能的能力，提高学生的认识、分析、研究、解决实际问题的能力，为毕业后编写各类应用文件、适应工程监理的工作岗位打下坚实基础。

2、方法能力目标

熟悉和运用建设工程监理规范和相关法律法规、文件及有关资料，编制监理相关的文件。

3、社会能力目标

（1）工程项目进度控制；

（2）工程项目在控制；

（3）工程项目质量、安全控制；

（4）监理工作的程序

（5）监理资料管理及施工索赔的能力

（6）监理的组织机构设置及相关职责、职能

（7）团队协作能力；

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

《建筑工程管理专业（监理方向）毕业设计（论文）》是建筑工程管理专业综合实训课程，是在《建筑工程投资、进度、质量控制》《建设工程监理概论》《建筑工程法规》《建筑施工组织》《建设工程资料管理》等专业课程基础上进行专业知识在大汇演；本课程除综合程度很高外，实践性要求很高，通过毕业论文的编写，加深学生对专业性理论知识的认识和理解，培养学生综合运用理论知识和专业技能的能力，提高学生的认识、分析、研究、解决实际问题的能力，为毕业后编写各类应用文件、适应工程监理的工作岗位打下坚实基础。

2、课程开发思路

（一）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《建筑工程管理专业（造价方向）毕业设计（论文）》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用与工作岗位接轨来促进学生创新意识和实践能力的提高，以实现学生就业的无缝对接。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《建筑工程管理专业（监理方向）毕业设计（论文）》被列为建筑工程管理专业综合实训课程，共9周，设计课题的选取关系到达到学校教育与社会岗位的无缝对接。

（二）课程内容

《建筑工程管理专业（监理方向）毕业设计（论文）》是建筑工程管理专业的一门专业综合实践课，通过综合实训，使学生能掌握大学三年相关课程的基本理论、基本知识，基本技能，巩固、熟练所学知识，为了更好与社会行业接轨，培养适需对路的人才，需要对教学内容进行调整与设计。

1．内容调整：依据本毕业设计在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及设计内容改革。设计内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合与调整课程实训内容，让学生自己按将来可能从事的工作进行选题，并编写选题表，申明选题的理由。

2．自编综合实训教材，按不同选题分中分别编写毕业设计任务书和指导书

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，将测量学科与工程制图、建筑施工技术等学科有机结合，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

本实训有完整的任务书和指导书；采用了自编教材；还编写了可参考的具体指导意见；建议学生把毕业设计和毕业实习联系起来，把真正的岗位能力要求带到毕业设计中消化。

（三）课程目标

一是，掌握建筑工程监理的基本理论，熟悉关于监理的基本内容、方法和法规。

二是，培养学生具备编制监理工作文件的基本技能。

三是，培养学生掌握监理人员对工程项目进行监督管理的程序、方法、内容

四是，培养学生按国家验收规范进行整个工程资料收集和整理的能力

（四）教学内容

- 1、学时分配

- （1）表一

| 任务 | 试 验 内 容 |  | 总学时数 | 实训 学时 | 综合实训 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1工程项目监理规划的编制 | 情境1：工程项目监理规划的编制 | 完成工程项目监理规划的编制 | 9周 | 9周 | 9周 |
| 任务2工程项目监理实施细则的编写 | 情境2：工程项目监理实施细则的编写 | 完成工程项目监理实施细则的编写 | 9周 | 9周 | 9周 |
| 备注 |  | 2个任务都必须按要求完成 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 9周 |
|  |  | 合计 | 9周 |  |  |

- （2）表二

| 学习情境名称 |  | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | - 子学习 情境3 | - 子学习 情境4 | - 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 工程项目监理规划的编制 | 情境1 工程项目监理规划的编制 | - 列提纲、收集资料、编写初稿 | - 根据指导老师的意见，修改初稿 | - 根据指导老师的意见修改后编写正稿、装订 | - 熟悉论文内容，做好毕业答辩准备毕业答辩 | - 毕业答辩 | - 9周 |
|  | - 9周 | - 1周 | - 3周 | - 3周 | - 1周 | - 1周 |  |
| - 任务2 工程项目监理实施细则的编写制 | - 情境2 - 工程项目监理实施细则的编写 | - 列提纲、收集资料、编写初稿 | - 根据指导老师的意见，修改初稿 | - 根据指导老师的意见修改后编写正稿、装订 | - 熟悉论文内容，做好毕业答辩准备毕业答辩 | - 毕业答辩 | - 9周 |
|  | - 9周 | - 1周 | - 3周 | - 3周 | - 1周 | - 1周 |  |
| 备注 | 2个任务都必须按要求完成 |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 | - 9周 |  |  |  |  |  |  |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 工程项目监理规划的编制 | 情境1： 工程项目监理规划的编制 | 监理规划的编制 | 通过对监理规划的编制，掌握监理的工作程序、方法、内容 | 监理规范、合同及相关法律、法规 | 机房 | 针对工程项目的具体情况，编写具有指导性的工作文件 |
| 任务2工程项目监理实施细则的编制 | 情境2：工程项目监理实施细则的编制 | 监理实施细则的编制 | 通过对监理实施细则的编制，掌握具体的具有针对性工作方法 | 监理规范、合同、规划及相关法律、法规 | 机房 | 针对工程项目的具体情况，编写具有操作性的监理工作文件 |
| 备注 | 2个任务都必须按要求完成 |  |  |  |  |  |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

（五）课程考核标准

（一）设计内容要求

按选题完成设计任务：

（1）给定项目监理规划的编制（要求用CAD绘制施工平面图、流水施工进度图）

（2）给定项目监理实施细则的编制

（二）毕业设计提交资料要求

毕业设计完成后，需提供用A4纸打印的材料1份，储存所有文件的光盘1个（可进行演示）。

（1）既要尊重老师的指导，又要注意发挥自己的主观能动性，培养自己分析问题、解决问题，提高毕业设计的水平；

（2）按时、独立完成指导老师规定的工作任务，不弄虚作假，不伪造数据，不抄袭和剽窃他人成果，违者毕业设计按不及格处理，并按学生管理条例进行处分。

（3）毕业论文的图纸、计算书、说明书等相关材料必须符合规范要求（论文、设计中的单位、符号应符合国家标准，格式按学院教务处的统一标准），否则不得参加答辩。

（4）毕业论文成果、资料等文本和电子文档资料在答辩前交指导老师收存，毕业论文（设计）成果经指导老师同意可公开发表或申请专利。

（三）答辩资格

（1）按毕业设计任务书要求完成所有设计内容，经论文评审组评审及格以上。

（2）毕业论文（设计）、图纸、计算书等相关材料必须符合规范化要求（论文、设计中采用的单位、符号应符合国家标准），否则不得参加答辩。

（3）学生按计划独立完成毕业设计（论文）后，经专业毕业设计（论文）审查小组通过、指导教师评阅、系主任批准，方获得参加答辩资格。

（四）答辩准备

打印所有图纸,并备好写三份以上简要的设计说明

（五）答辩程序

（1）委员会主任宣布答辩开始，介绍委员会成员宣布注意事项。

（2）执行主席宣布学生答辩开始及设计题目。

（3）学生做简明扼要的设计报告，所完成的设计内容、论述所采用的方案、技术措施，技术经济的合理性以及本人对某些专题的见解和创新。

（4）答辩开始，学生回答各委员提出的问题。

（六）答辩要求

（1）每位毕业生答辩时采用挂图（A2号图纸或更大），张数自定

（2）答辩会场保持安静和庄严的气氛，旁听人员不得随意走动和交谈。

（3）答辩学生要有礼貌，听完和听清问题后再做回答。

（4）每个同学做设计报告不能超过１５分钟，总时间控制在２５－３０分钟。

（七）成绩评定程序：

（1）初评成绩（30%）

指导教师根据学生在毕业设计期间，平时工作与中期检查、设计质量水平,参考成绩评定标准评定初评成绩。

（2）交叉评阅成绩（50%）

学生毕业设计经由指导教师审阅后，在答辩前一周交本专业毕业设计答辩委员会，由答辩委员会指定教师进行交叉评阅，必要时也可聘请校外相关专业人员为交叉评阅教师。评阅教师认真评阅后，根据学生平时工作与中期检查、设计质量水平，写出评阅意见，并参考成绩评定标准给出成绩。

（3）答辩成绩（20%）

答辩工作由答辩委员会主持进行。答辩委员会的组成要有专业课和技术基础课教师参加。答辩委员会可决定成立若干答辩小组负责小组答辩工作。答辩小组的成员为3～5人，由具有副高以上职称教师担任组长，每组答辩的学生一般不少于10人。

（八）成绩评定标准：

- 毕业论文的成绩按优秀、良好、中等、及格与不及格五级评定。评定设计成绩应坚持实事求是的原则，按标准评定。优秀论文的数量应控制在15%~20%之间，最高不得超过20%。毕业设计成绩由各系[部]主管领导审核，统一汇总交学院教务处学籍管理部门。

（六）教材、参考资料

- 1、工程建设方面的法律、法规。

- 工程建设方面的法律、法规具体包括三个层次：

- 1）国家颁布的有关法律、法规和政策；

- 2）工程所在地或所属部门颁布的工程建设相关飞法律、法规、规定和政策；

- 3）工程建设的各种标准、规范。

- 2、政府批准的工程建设文件

- 包括政府建设主管部门批准的可行性研究报告，立项批文以及政府规划部门确定的规划条件、土地使用条件、环境保护要求、市政管理规定等。

- 建设工程监理合同

- 其他建设工程合同

- 监理大纲

- 6、某项目图纸一份

- 七. 《建筑工程管理专业（监理方向）顶岗实习》课程标准

- （一）基本信息

- 适用对象：建筑工程管理（监理方向）       制定时间：2012.4.6

- 课程代码：0201361            所属专业：建筑工程管理

- 学    分：20                学    时：20周

- 制定人：张淑红             批准人：冯川萍

- （二）课程的目标

1、专业能力目标

岗前实训是在学生系统地学完本专业基础理论知识，完成课堂练习、实习、课程设计等一系列实践性教学环节后进行的一次岗前实训。是理论联系实际，运用所学知识解决实际问题，巩固与扩大知识范围的重要实践性教学环节。通过岗前实训，学生应明确监理公司各级监理工程师的职责范围，明确各施工管理岗位的工作职责、内容。熟练掌握监理或施工企业一个岗位的工作内容。把学校所学理论知识与实际更好地结合起来，提高解决实际问题的能力，为毕业后从事实际工作奠定良好基础。

2、方法能力目标

将所学理论知识与实际更好地结合起来，提高解决实际问题的能力。

3、社会能力目标

（1）认真学习领会施工图纸，参加设计交底及施工图的审核，参加监理工作会议.熟悉施工及验收规范、规程，督促施工单位执行监理程序，工艺操作规定及质量标准。

（2）审查分包单位资质，并提出审查意见。；

（3）.制定该项目土建工程监理实施细则。；

（4）.审查承包单位提交的各类计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出审核报告；

（5）对施工现场进行巡视、检查、量测和验收，对重要的分项工程或施工部位进行旁站监理。对施工现场不安全、不文明事项及时提出警告；

（6）.负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收。检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认。不合格者坚决不得用于工程；

（7）. 检查施工单位是否按设计图纸施工、按工艺标准施工、按进度计划施工，及时发现、反映施工中发现的问题，并提出合理化建议；

（8）. 随时整理土建工程的监理资料，随时交付总监，以备工程竣工时归档。参与编写监理月报；并根据实际情况做好监理日记；监理日记应做到详尽、准确；

（9）. 参与处理施工中出现的一般质量事故、争议、纠纷及索赔的处理。

（10） 编写本专业监理工作总结

（三）整体教学设计思路

1、课程定位

《建筑工程管理专业（监理方向）顶岗实习》是教学过程中的重要组成部分，是学生经过普通课、基础课和专业课三年来学习之后的主要环节，是整个学习过程中不可缺少的一部分。是学生职业能力形成的关键性实践教学环节，是深化工学结合人才培养模式改革、强化学生职业道德和职业素质的良好途径。顶岗实习可以强化学生理论联系实际，加强学生实践能力锻炼，提高学生实际操作能力，加深学生对职业岗位工作的认识，培养学生良好的就业心态，全面提高学生的职业素质，为学生实现就业零适应期打下扎实的基础

2、课程开发思路

（一）课程改革

顶岗实习是坚持以就业为导向、创新“工学结合”人才培养模式、提高高素质技能型人才培养质量的重要环节。通过顶岗实习，使学生能够尽快将所学专业知识、岗位技能与生产实际相结合，实现在学期间与企业、与岗位零距离对接，使学生树立起职业理想，养成良好的职业道德，练就过硬的职业技能，从根本上提高人才培养质量。为确保顶岗实习各项任务的顺利完成，提高实习质量，根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《建筑工程管理专业（监理方向）顶岗实习》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用与工作岗位接轨来促进学生创新意识和实践能力的提高，以实现学生就业的无缝对接。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《建筑工程管理专业（监理方向）顶岗实习》被列为建筑工程管理专业综合实训课程，共20周，设计课题的选取关系到达到学校教育与社会岗位的无缝对接。

（二）课程内容

《建筑工程管理专业（监理方向）顶岗实习》是建筑工程管理专业的一门专业综合实践课，通过综合实训，使学生能掌握大学三年相关课程的基本理论、基本知识，基本技能，巩固、熟练所学知识，为了更好与社会行业接轨，培养适需对路的人才，需要对教学内容进行调整与设计。

1．内容调整：依据本毕业设计在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及设计内容改革。设计内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合顶岗实习的内容，让学生自己按将来可能从事的工作进行选题，并编写选题表，申明选题的理由。

2．自编综合实训教材，按不同选题分中分别编写毕业设计任务书和指导书

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

本实训有完整的指导书；编写了可参考的具体指导意见；建议学生把毕业设计和毕业实习联系起来，把真正的岗位能力要求带到毕业设计中消化。

（三）顶岗实习目标

学生将专业教学内容有机渗透到顶岗实习中，以准员工的身份参与实习企业的生产、管理与服务。鼓励学生结合岗位，针对在企业生产、管理技能要求，跟踪最新的理论、技术、工艺、流程的发展进行各个环节的实战演练，提高学生的综合素质和可持续发展的能力。

（四）教学内容

- 1、学时分配

- （1）表一

| 任务 | 试 验 内 容 |  | 总学时数 | 实训 学时 | 综合实训 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1毕业顶岗实习 | 情境1：毕业顶岗实习 | 学生必须掌握相关职业岗位所要求实际问题的分析和解决能力，在顶岗实习的基础上实现学生与就业岗位的零距离对接。使学生能够完全胜任职业岗位的要求和专业拓展的需要 | 20周 | 20周 | 20周 |
| 备注 | 必须按要求完成 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 20周 |  |
|  | 合计 | 20周 |  |  |  |

- （2）表二

| 学习情境名称 |  | 子学习 情境1 |  | 子学习 情境2 |  | - 子学习 情境3 |  | - 子学习 情境4 |  | - 子学习 情境5 |  | 学时分配 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 毕业顶岗实习 | 情境1 毕业顶岗实习 |  | 进行企业 学习企业文化、 学习岗位工作要求、 了解工作岗位、 熟悉企业工作纪律、工作规范、 人际沟通技巧、 实际体验工作岗位 |  | 结合专业安排完成本专业的该实习项目的基本专业技能 |  | 根据要求按时完成顶岗实习手册 |  | 按时上交实习手册 |  |  |  | 20周 |
|  | - 20周 |  | - 4周 |  | - 12周 |  | - 3周 |  | - 1周 |  |  |  |  |
| 备注 | 必须按要求完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合计 | - 20周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 毕业顶岗实习 | 情境1： 毕业顶岗实习 | 毕业顶岗实习 | 以准员工的身份参与实习企业的生产、管理与服务。针对在企业生产、管理技能要求，跟踪最新的理论、技术、工艺、流程的发展进行各个环节的实战演练 | 监理规范、合同及相关法律、法规 | 校外实习基地 | 理论联系实际，运用所学知识解决实际问题 |
| 备注 | 必须按要求完成 |  |  |  |  |  |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

（五）课程考核标准

（一）实习要求：

1.采用学生自主联系实习单位的形式。

2.实习单位原则上要求到与本专业相关的施工企业、设计院、房地产公司、监理公司、物业公司等，如学生联系到就业单位，可在其就业单位实习，不受上述限制。

3.注意收集积累生产设计所需的资料，生产设计不可间断。

4.实习期间要求每位同学每天撰写实习日记，最后根据实习情况，理论联系实习，撰写

一篇生产实习报告，题目自拟，字数要求在2000字左右。实习结束交实习报告。

（二）实习提交资料要求

1、学生找到实习单位或施工工地后，及时电话与班主任联系，告之详细地址及联系方式。

2、学生在顶岗实习单位应服从该单位的安排和管理，遵守顶岗实习单位的劳动纪律和规章制度，切实注意实习安全，防止一切事故发生；

3、学生在顶岗实习单位应严格保守机密，对查阅的凭证、报表、图纸等经济技术资料应妥善保管，不得遗失及外漏；

4、学生应按照顶岗实习的内容，搜集相关资料，如实记好实习日记，完成顶岗实习报告的撰写任务。实习结束返校后应交取如下材料：

（1）顶岗实习手册一本（内含实习日记、实习报告、实习单位签章的顶岗实习鉴定）

1）、实习日记

实习日记是检查学生实习情况的一个重要方面，学生务必每天如实工整地做好记录，返校后交指导老师检查并作为考核实习成绩的依据之一。实习日记主要内容包括：①每天的工作内容和完成情况、观察学习的结果以及收集的资料、图表数据等；②遇到的问题以及解决问题的方法和得到的经验教训；③记录参加的各种工作例会、交底会议、总结会议等内容和自己的心得体会。

2）、实习报告

实习报告是学生整个实习期间的工作总结和全面汇报，是实习成绩考核的主要依据。它反映了学生实习的内容和质量，通过学生的实习报告也能反映学生归纳、整理、分析和阐述问题的能力。实习报告的内容主要包括：①参与建设的工程概况和背景资料；②实习内容及其要求完成的情况；③实习的收获和体会；④实习期间完成的成果，如专题调查报告，施工组织设计、造价编制、作业计划等资料。

3）、实习单位的考核鉴定

主要对学生在实习期间出勤情况，实习表现，态度以及工作能力等方面进行考核鉴定，并加盖公章。

（2）在实习期间参与并搜集的监理规划、监理实施细则、工作总结等资料。

（三）成绩评定方法

1、评定方法

根据学生的实习表现、实习记录、实习报告，由实习指导教师评定每人实习成绩，实习成绩分为优、良、中、及格、不及格五个等级。

2、实习成绩包括的内容

（1）实习单位的评价[见单位鉴定并盖有实习单位公章的《建筑工程学院学生顶岗实习鉴定表》（40分）；

- 实习日记（20分）；

（3）、字数不少于2000字的顶岗实习报告一份（40分）

每人写一份实习报告，要求学生在实习期间酝酿、构思，实习结束后上交。实习报告应重点反映学生在实习过程中所获得知识和实习期间的深层次体会。

（六）教材、参考资料

1、工程建设方面的法律、法规。

工程建设方面的法律、法规具体包括三个层次：

1）国家颁布的有关法律、法规和政策；

2）工程所在地或所属部门颁布的工程建设相关飞法律、法规、规定和政策；

3）工程建设的各种标准、规范。

2、政府批准的工程建设文件

包括政府建设主管部门批准的可行性研究报告，立项批文以及政府规划部门确定的规划条件、土地使用条件、环境保护要求、市政管理规定等。

建设工程监理合同

其他建设工程合同

监理大纲

第三部分

附    件

一．建筑工程管理专业人才需求调研报告

为找准专业定位，明确专业人才的培养目标，并为课程体系与教学内容改革及课程建设提供充分依据，建筑工程管理专业团队在广东省范围内对造价员及监理员的需求作了2011年度的人才需求调研工作，同时也对广东省内74所高职院校做了2011年度对造价及监理的招生情况做了调研。

1．调研情况概述

调研目的：专业人才需求调研是明确专业定位、制定合理的专业人才培养方案的重要依据，对专业建设和发展有着重要意义。通过广泛的社会需求调研，了解茂名市、广东省乃至全国建设对建筑工程管理专业人才的需求状况及专业人才的供求关系，了解建筑工程管理专业的主要岗位需求，从而确定建筑工程管理专业人才的职业取向以及对专业人才的能力需求和素质要求，确定建筑工程管理专业的人才培养方案。

调研方法：本调研通过学习茂名市及广东省“十二五规划”及相关政府文件，向行业管理部门咨询，企业现场走访，对毕业生跟踪调查等方式。

调研期间充分发动本专业毕业生及部分专任教师，调动行业企业积极参与配合调研工作。走访本市建设局、城市规划局等管理部门，企业总工、项目经理、一线从业人员、毕业生等，再配合电子信息进行行业有关情况筛查。

调研内容：对从业人员及毕业生调查：（1）所在岗位及职责；（2）主要工作任务；（3）未来的职业发展规划；（4）创业情况；（5）岗位晋级情况；（6）工作中能力与素质方面的优势与不足；（7）对学习期间教学条件与教学资源的评价；（8）毕业院校及就业途径。

2．行业发展现状和趋势分析

建筑工程管理专业是高等职业技术教育开设的一个专业。该专业在本科院校又被称为土木工程专业，工程管理是是土木工程一个分枝，土木工程专业是一个理论性强、与工程实践密切相联、古老而又年轻的专业。说它古老，是因为人类从半穴居时代，就开始了建筑工程的活动，说它年轻，是因为随着时代的发展，新技术、新材料、新的工程管理方法和理论不断出现，建设工程日趋向大型化、复杂化的方向发展。当前我国经济建设正处于快速发展阶段，城市化的进程也在不断加快，建设事业已占社会固定资产投资总额的 40% 。根据广东省建设事业十二五计划的预测：在“十二五”期间工程建设和建筑业将完成 372 亿元 / 年；住宅和房地产业将完成 340 亿元 / 年。两项合计为 712 亿元 / 年。随着城市建设、房地产业等规模的不断扩大，从全省及全国范围来看，都急需大批建筑工程技术方面的“银（灰）领”人才。

2.1 目前我国建筑工程造价管理的现状

2.1.1 面临的竞争加剧

改革开放以来，我国的建筑业有了长足发展，工程造价管理越来越引起业内人士的极大重视。尤其是我国加人WTO，国外建筑企业进人我国市场的限制已经取消，国外工程造价咨询业准人限制2005年也已终止，我国的工程造价业必将面临巨大冲击。

2.1.2 自身存在的弊端

我国工程造价管理虽然有了很大的发展，但是在计划经济中自身具有的弊病依然存在。目前，我国工程造价咨询业还处于起步阶段，还需要不断地提升与磨练。国外工程造价咨询的机构服务范围则比较广泛，一般对委托方提供以工程造价为龙头的全方位、全过程的工程咨询服务;更重要的是这些机构对其债务承担无限责任，信誉普遍较佳，工作认真负责，不敢弄虚作假，委托方愿意将工程咨询任务交给这一类机构。

随着我国物资改革的发展，大多数产品价格已放开，人工费大幅度上升，建筑工程成本不断提高，建筑业收不抵支。虽然主管部门对定额单价作了部份调整，但一是调整滞后，远远跟不上市场的价格变化，二是调整方法采用系数法，用抽样、加权平均计算，与实际出入较大。在市场经济条件下，价格随供需变化，有的成倍上涨，建筑工程产品生产周期长，“死单价”形成“低预算收人，高市场支出”，加深了预算定额单价与市场的矛盾，造成了建筑产品价格严重背离价格的扭曲现象，形成了建筑企业亏损严重和效益差的重要原因之一。

目前以预算为标底调控的招标投标办法与市场运行机制相勃，调整定额单价的权力在政府，即使定额单价明显低于市场价格，如果没有政府的红头文件，定额预算单价也不能调整。

这种计划经济体制下由政府运用行政手段对价格直接调控的方式和做法，其实质反映了企业没有“自主定价权”。企业无法依据市场信息，结合自身的经营管理水平和计划成本，随行就市投标报价。这种招标投标办法既不反映市场需求，也不能真实反映企业水平，违背了价值规律，难以开展真正的公平竞争，形成了建筑产品价格和管理体制不合理。建筑产品长期实行的是微利政策，甚至是长时间无利润。目前招标投标压价竞争，这违反了价值规律，不符合市场经济规律，同时影响企业体制改革的进行。

正因为如此，需要规范建筑工程管理制度，任重道远，所需要相应的人才数量也就急剧增加。

3．建筑工程管理专业人才现状分析

在现代工程项目中，由于工程技术系统更加复杂化，实施难度加大，项目管理对效益影响越来越大。而项目管理者处于中坚和核心地位，因此人们对他们的知识结构、能力和素质的要求也越来越高。通过本次调研，发现我国大部分的项目管理者是依靠实干干出来的经验型管理人才，他们普遍存在的问题是技术素质较强，管理综合能力较差，知识结构单一化，基本素质、尤其是国际化素质较为薄弱，具体分析如下。

3.1基本素质方面

调查结果表明，工程管理人员存在着职业责任心不强，职业操守不佳，流动频率过高等问题。表现为：对岗位职责描述含糊、不能忠于职守，对工作不能足够的付出，敷衍应承担的责任，缺乏科学的工作态度，不敢坚持真理，遵守规范，因逃避风险而不敢承担责任或主动纠正错误，以所在单位忠诚度下滑等。

其次是观念落后，缺乏创新精神。主要表现为：对新技术、新工艺、新材料的应用无能为力。认为自己基础差，学不进去。二是无所事事。缺乏主动学习新知识、新业务的精神，得过且过。三是自我缺乏危机感。认为自忆学过、能干，凭以往知识和经验能应对工作，不需要再学习，习惯于“要我学”，而不是我要学。

再次就是国际化程度较低。工程管理的国际化正在形成趋势，国际合作项目越来越多。调查显示，工程管理人员普遍存在国际化视野和全球性开放观念不强，对国际惯例和通行做法不熟悉，不能真正懂得国际惯例、法规、标准等，缺乏进入国际市场，并受国际法律保护的能力。

3.2技术素质方面

工程管理人员的技术能力普遍较强。80%以上的工程管理人员拥有各种技术背景，大多数“技术专家”具有“精而不广”的特点，对自己专业的知识掌握较精深，而对相关拓展领域知识掌握较少甚至茫然不知，专业藩篱比较突出，如建筑与水暧电分离，技术与管理不融，专业规范与法律脱节等。

3.3管理素质方面

调查显示，工程管理人员的综合管理素质普遍不高，工程管理技术落后，较突出的有以下几方面。

首先，缺乏沟通能力、激励能力和处理人事关系的能力，对工人的凝聚力不强。比如，权力的外显性过强，行事缺乏领导艺术、影响力和说服力。在人事管理上，管理有余而激励不足，对工全关怀、体恤不够，难以发挥工人的积极性和能动性，难以创造具有凝聚力和良好的协作团队。

其次，缺乏组织管理能力和协调能力，，应变能力较差。难以驾驭复杂人力、物力、财力关系。不会合理规划和恰当分配，不善恰当授权和合理分工。最后，资本动作能力欠缺。缺乏合理理财意识，重技术管理，重硬件轻软件，资本动作、产权运作知识、能力欠缺，不会科学运用金融信用等工具，对国家财会、税收制度不熟悉，不会合理利用政策、经济风险意识不强，避险意识和能力不强。

3.4知识结构能力方面

工程管理人员的知识结构以工程技术知识为主，以工作实践中积累起来的一些管理经验，较为普通地缺乏相关管理知识的系统学习。

中国存在上进问题，原因是多方面的。有历史的、有体制的、有社会转型时期多文化、多价值观碰撞的。但我个人认为教育是造成这种局面十分重要的因素。

4．专业人才需求

4.1茂名地区专业人才需求调查

表1：2012年3月茂名地区目前已有的建筑工程管理企业调查表如下

| 施工企业 | 各级监理公司 | 招标代理机构 |
| --- | --- | --- |
| 144个 | 11个 | 7个 |

2009至2011年度，在茂名地区新报建的楼盘年平均1300起，建筑面积平均每年新增2600万平方米。所需各种施工管理人员如监理员、质安员、安全员、造价员、资料员、材料员、施工员、项目经理等约12万人，而目前茂名地区的施工项目管理从业人员只有11.3万人，远未能满足茂名地区的建筑行业管理的要求，特别是建筑工程监理和造价专业人员每年缺口达1000人以上。

建筑工程管理专业是市场最热门、就业率最高、前景最好的专业之一。我学院以往的建筑工程经济专业中专毕业生就业率达100%。2005级建筑工程管理专业预算方向的毕业就业率为98.04%，最近三年的就业率均为100%。由于学校在加强理论教学的同时，注重实践技能的培养，学生深受用人单位的好评，学校早期的毕业生很多已成为建筑施工企业的负责人，亦为学生的就业提供了广阔的市场。茂名从事建筑的队伍具有优良的传统，在省内外均有良好的口碑，从事该行业的人员众多，素有“建筑之乡”的美称。2002年的中共茂名市委七届十三次全体（扩大）会议提出：要加速推进全市城镇化，到2010年全市城镇人口已超310万人，其中茂名市区人口达到120万人，四个县（市）的城区人口达到100万人，全市小城镇区人口达到90万人。而在茂名市“十二五规划”报告中，以“三年大变化、十年大跨越”为战略目标。基础设施建筑不断推进，一是初步建成世界级石化基地。年炼油量达3000万吨，乙炔年产量达200万吨，芳烃年产量达100万吨。5-7个石化下游产业链。二是滨海新区的建设。以茂名滨海新区规划建设为突破口，加快中心城区向东向南靠海发展，到2015年，环水东湾新城初步建成，博贺湾新城有序激进。全市城镇率达43%以上，失业率小于4%，保障性安居工程33906套，各项工程项目373项，投资3257亿。要做大做强美化优化中心城区，按照建设园林式、生态型、现代化城市的思路和“南连、北治、西调、东扩、中优”的工作方针，加快推进城市中心区建设。要拓展城区面积，做大城市规模。要加大城市基础设施建设、生态建设、环境建设。把发展小城镇作为全面建设农村小康社会的大战略，要加快小城镇的基础设施建设和房地产业的发展。为此，茂名在今后几年的发展中，所需要城市建设、城乡规划、建筑工程、园林、建筑环境、建筑设备、市政工程建设等方面的建设人才达1.2万，每年人才缺口也达1000人以上。

4.2广东省各市施工企业的情况调查 及全国监理企业有关统计表

为便于统计，现将广东省建设厅相关统计表附上，如下列各表。

表2：广东省各市建筑业企业房屋建筑施工面积

| 各市建筑业企业房屋建筑施工面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Floor Space of Buildings under Construction of Construction Enterprises by City |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万平方米 |  |  |  |  |  |  | (10000 sq.m) |
| 市 别 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 全省总计 | 18882.44 | 22184.74 | 26480.38 | 26886.00 | 28878.86 | 32631.10 | 32701.44 |
| 广 州 | 3522.67 | 4291.55 | 4727.78 | 5311.14 | 5462.94 | 5951.92 | 6316.23 |
| 深 圳 | 3282.73 | 3840.25 | 4826.22 | 4800.07 | 5163.59 | 5875.60 | 6722.02 |
| 珠 海 | 508.55 | 416.68 | 500.61 | 625.51 | 703.35 | 647.47 | 754.88 |
| 汕 头 | 1366.39 | 1530.69 | 1777.49 | 2176.29 | 2294.04 | 2433.69 | 2366.13 |
| 佛 山 | 1994.40 | 2228.07 | 2860.49 | 2782.45 | 3263.76 | 3394.09 | 3293.05 |
| 韶 关 | 288.97 | 390.68 | 439.26 | 424.57 | 553.41 | 772.22 | 723.01 |
| 河 源 | 149.60 | 163.09 | 199.23 | 294.41 | 307.11 | 303.54 | 245.35 |
| 梅 州 | 448.71 | 710.12 | 858.84 | 776.23 | 876.57 | 853.93 | 1026.76 |
| 惠 州 | 482.46 | 581.07 | 696.36 | 772.13 | 871.38 | 1059.76 | 980.01 |
| 汕 尾 | 85.10 | 100.28 | 127.11 | 114.77 | 104.91 | 165.79 | 141.50 |
| 东 莞 | 1350.47 | 1558.17 | 979.98 | 1234.98 | 1484.55 | 1298.63 | 956.90 |
| 中 山 | 677.36 | 823.10 | 922.64 | 945.60 | 832.63 | 824.34 | 699.22 |
| 江 门 | 1499.60 | 1555.87 | 3194.74 | 1585.95 | 1257.38 | 1376.90 | 1300.83 |
| 阳 江 | 407.31 | 497.29 | 531.86 | 525.95 | 521.77 | 618.21 | 672.81 |
| 湛 江 | 784.00 | 1002.37 | 1040.92 | 1399.47 | 1414.23 | 1557.29 | 1679.63 |
| 茂 名 | 811.87 | 989.29 | 1154.87 | 1395.55 | 1699.62 | 2827.31 | 2552.11 |
| 肇 庆 | 358.80 | 465.55 | 463.58 | 531.11 | 628.86 | 828.16 | 696.80 |
| 清 远 | 295.06 | 444.48 | 467.24 | 466.45 | 549.93 | 871.33 | 559.58 |
| 潮 州 | 241.05 | 204.65 | 222.58 | 206.67 | 305.65 | 347.85 | 312.74 |
| 揭 阳 | 160.83 | 213.57 | 293.22 | 277.75 | 329.72 | 411.33 | 517.77 |
| 云 浮 | 166.50 | 177.93 | 195.35 | 238.96 | 253.47 | 211.73 | 184.11 |
| 按经济区域分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠三角 | 13677.04 | 15760.31 | 19172.40 | 18588.94 | 19668.45 | 21256.88 | 21719.94 |
| 东 翼 | 1853.37 | 2049.19 | 2420.41 | 2775.47 | 3034.30 | 3358.67 | 3338.14 |
| 西 翼 | 2003.18 | 2488.95 | 2727.66 | 3320.97 | 3635.61 | 5002.81 | 4904.55 |
| 山 区 | 1348.84 | 1886.30 | 2159.91 | 2200.62 | 2540.50 | 3012.74 | 2738.81 |
| 注：2008年建筑业为年快报数。 |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: The data of 2008 come from annual flash reports. |  |  |  |  |  |  |  |

表3：广东省各市建筑业企业增加值

| 各市建筑业企业增加值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Value-added of Construction Enterprises by City |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： 亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  | (100 million yuan) |
| 市 别 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 全省总计 | 205.89 | 266.00 | 363.65 | 364.20 | 794.88 | 855.87 | 930.40 | 1029.08 | 1148.60 |
| 广州 | 60.81 | 84.42 | 114.94 | 108.77 | 186.73 | 200.79 | 208.98 | 214.29 | 242.39 |
| 深圳 | 33.34 | 43.12 | 69.47 | 72.54 | 147.43 | 149.59 | 162.91 | 174.69 | 197.46 |
| 珠海 | 5.64 | 4.87 | 7.17 | 8 | 22.92 | 23.63 | 25.58 | 29.46 | 33.11 |
| 汕头 | 18.24 | 21.08 | 25.26 | 23.86 | 30.88 | 34.49 | 36.33 | 34.84 | 38.05 |
| 佛山 | 15.70 | 19.90 | 26.28 | 31.24 | 51.44 | 64.30 | 73.39 | 87.64 | 99.75 |
| 韶关 | 5.57 | 4.75 | 6.18 | 6.65 | 14.77 | 16.22 | 18.98 | 22.53 | 27.01 |
| 河源 | 1.58 | 2.85 | 3.24 | 3.29 | 10.31 | 11.25 | 15.30 | 18.11 | 18.19 |
| 梅州 | 3.72 | 5.71 | 10.18 | 14.87 | 25.24 | 25.33 | 29.51 | 31.64 | 35.81 |
| 惠州 | 4.76 | 5.07 | 7.93 | 7.31 | 29.72 | 34.44 | 35.67 | 39.78 | 44.43 |
| 汕尾 | 1.47 | 1.35 | 1.89 | 1.53 | 12.14 | 12.15 | 14.30 | 17.16 | 20.58 |
| 东莞 | 7.48 | 9.07 | 12.32 | 13.99 | 46.77 | 54.50 | 64.91 | 72.83 | 82.38 |
| 中山 | 4.35 | 6.78 | 11.51 | 11.19 | 24.82 | 32.48 | 32.09 | 36.00 | 38.74 |
| 江门 | 9.71 | 11.34 | 13.09 | 11.13 | 24.50 | 24.75 | 25.55 | 27.18 | 28.67 |
| 阳江 | 4.24 | 6.12 | 8.68 | 7.26 | 14.08 | 14.50 | 17.66 | 18.59 | 21.61 |
| 湛江 | 8.67 | 11.02 | 12.55 | 11.69 | 25.46 | 26.95 | 29.22 | 33.83 | 40.15 |
| 茂名 | 8.02 | 11.72 | 13.62 | 13 | 35.62 | 35.64 | 43.77 | 46.09 | 50.58 |
| 肇庆 | 3.29 | 4.46 | 5.08 | 5.15 | 16.92 | 18.93 | 20.72 | 24.60 | 29.05 |
| 清远 | 1.35 | 3.94 | 4.14 | 2.7 | 18.54 | 19.45 | 22.00 | 26.67 | 34.15 |
| 潮州 | 2.26 | 3.11 | 3.08 | 2.78 | 13.14 | 13.18 | 13.56 | 11.05 | 12.19 |
| 揭阳 | 3.32 | 2.78 | 4.00 | 4.42 | 18.37 | 18.40 | 19.80 | 22.98 | 27.12 |
| 云浮 | 2.38 | 2.55 | 3.04 | 2.81 | 9.05 | 10.55 | 11.16 | 11.84 | 12.85 |
| 按经济区域分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠三角 | 145.08 | 189.03 | 267.79 | 269.32 | 551.26 | 603.41 | 649.80 | 706.46 | 795.99 |
| 东翼 | 25.29 | 28.32 | 34.23 | 32.59 | 74.53 | 78.23 | 83.99 | 86.03 | 97.95 |
| 西翼 | 20.93 | 28.86 | 34.85 | 31.95 | 75.16 | 77.09 | 90.65 | 98.51 | 112.34 |
| 山区 | 14.60 | 19.80 | 26.78 | 30.32 | 77.90 | 82.81 | 96.95 | 110.80 | 128.00 |
| 注：1. 从2005年开始为快报数； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2008年建筑业为年快报数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: a) Data since 2005 come from flash reports. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) The data of 2008 come from annual flash reports. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4：广东省各市建筑业企业总产值

| 各市建筑业企业总产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gross Output Value of Construction Enterprises by City |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  | (100 million yuan) |
| 市 别 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 全省总计 | 944.61 | 1179.03 | 1418.41 | 1702.87 | 1901.86 | 2200.58 | 2594.04 | 3005.32 | 3375.03 |
| 广 州 | 256.13 | 340.39 | 410.20 | 478.58 | 546.68 | 633.99 | 688.25 | 753.16 | 876.26 |
| 深 圳 | 153.02 | 199.15 | 265.68 | 392.18 | 458.37 | 545.62 | 712.84 | 857.64 | 972.75 |
| 珠 海 | 33.11 | 31.51 | 40.79 | 43.15 | 46.71 | 52.48 | 61.01 | 67.71 | 77.75 |
| 汕 头 | 80.67 | 86.29 | 103.99 | 100.40 | 121.34 | 127.78 | 140.31 | 159.78 | 176.79 |
| 佛 山 | 73.08 | 90.30 | 110.78 | 132.30 | 149.74 | 154.68 | 188.69 | 209.77 | 246.72 |
| 韶 关 | 24.14 | 25.31 | 24.11 | 30.46 | 31.04 | 29.25 | 34.38 | 48.98 | 57.09 |
| 河 源 | 5.74 | 11.90 | 11.37 | 11.80 | 13.25 | 17.01 | 21.27 | 23.49 | 17.77 |
| 梅 州 | 15.14 | 25.48 | 36.73 | 55.52 | 58.59 | 54.81 | 67.02 | 76.81 | 93.73 |
| 惠 州 | 20.35 | 26.77 | 38.52 | 37.30 | 35.89 | 46.94 | 49.70 | 54.23 | 52.44 |
| 汕 尾 | 5.49 | 8.40 | 5.62 | 6.55 | 6.58 | 6.95 | 16.78 | 15.25 | 9.28 |
| 东 莞 | 40.45 | 50.13 | 66.67 | 76.48 | 57.50 | 84.35 | 96.53 | 112.94 | 116.92 |
| 中 山 | 26.20 | 42.27 | 54.20 | 55.65 | 64.05 | 73.41 | 76.20 | 87.08 | 91.71 |
| 江 门 | 47.18 | 50.52 | 53.43 | 50.66 | 51.64 | 56.06 | 56.40 | 66.37 | 68.19 |
| 阳 江 | 18.80 | 23.21 | 24.82 | 28.45 | 31.70 | 32.97 | 34.85 | 42.62 | 45.91 |
| 湛 江 | 45.61 | 49.54 | 49.93 | 61.66 | 65.15 | 75.96 | 89.28 | 109.21 | 125.52 |
| 茂 名 | 39.05 | 44.55 | 49.42 | 56.18 | 60.26 | 92.14 | 124.39 | 141.73 | 157.32 |
| 肇 庆 | 15.40 | 20.93 | 19.42 | 24.51 | 28.97 | 39.99 | 47.10 | 63.51 | 64.27 |
| 清 远 | 11.49 | 18.68 | 14.24 | 18.99 | 22.21 | 20.19 | 27.56 | 39.52 | 35.64 |
| 潮 州 | 12.71 | 14.47 | 14.82 | 15.07 | 17.76 | 18.99 | 19.44 | 19.24 | 23.61 |
| 揭 阳 | 12.24 | 10.54 | 14.36 | 16.58 | 22.21 | 21.78 | 27.23 | 39.31 | 51.45 |
| 云 浮 | 8.61 | 8.70 | 9.33 | 10.41 | 12.22 | 15.20 | 14.82 | 16.95 | 13.91 |
| 按经济区域分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠三角 | 664.92 | 851.96 | 1059.69 | 1290.81 | 1439.55 | 1687.53 | 1976.71 | 2272.42 | 2567.02 |
| 东 翼 | 111.11 | 119.70 | 138.79 | 138.60 | 167.89 | 175.50 | 203.76 | 233.58 | 261.12 |
| 西 翼 | 103.46 | 117.31 | 124.17 | 146.29 | 157.10 | 201.08 | 248.52 | 293.56 | 328.76 |
| 山 区 | 65.12 | 90.07 | 95.78 | 127.18 | 137.32 | 136.47 | 165.05 | 205.75 | 218.13 |
| 注：2008年建筑业为年快报数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: The data of 2008 come from annual flash reports. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5：广东省各市建筑业企业从业人员

| 各市建筑业企业从业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Employed Persons of Construction Enterprises at the Year-end by City |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10000 persons) |
| 市 别 |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 全省总计 |  | 141.46 | 147.07 | 150.12 | 161.48 | 152.10 | 166.78 | 169.33 | 179.13 | 173.77 |
| 广 州 |  | 26.40 | 27.79 | 29.61 | 31.34 | 29.80 | 30.80 | 33.20 | 33.16 | 33.90 |
| 深 圳 |  | 20.15 | 18.99 | 20.13 | 24.74 | 23.05 | 26.85 | 29.68 | 37.09 | 33.30 |
| 珠 海 |  | 3.55 | 2.90 | 3.50 | 4.24 | 3.03 | 3.24 | 3.46 | 3.54 | 4.23 |
| 汕 头 |  | 14.29 | 13.26 | 14.08 | 12.35 | 12.37 | 12.63 | 12.65 | 13.25 | 12.74 |
| 佛 山 |  | 8.62 | 9.80 | 9.79 | 11.27 | 11.63 | 13.71 | 11.73 | 12.22 | 11.83 |
| 韶 关 |  | 4.46 | 3.83 | 3.44 | 3.93 | 3.67 | 3.69 | 4.25 | 4.82 | 4.58 |
| 河 源 |  | 1.74 | 2.99 | 2.06 | 2.36 | 2.18 | 2.09 | 2.12 | 2.30 | 1.68 |
| 梅 州 |  | 3.58 | 4.31 | 5.24 | 5.64 | 7.28 | 7.27 | 7.05 | 6.88 | 7.75 |
| 惠 州 |  | 3.33 | 4.22 | 3.75 | 4.37 | 3.82 | 3.94 | 4.05 | 3.88 | 3.25 |
| 汕 尾 |  | 1.25 | 1.54 | 1.49 | 1.37 | 1.26 | 1.28 | 1.21 | 1.24 | 1.23 |
| 东 莞 |  | 6.65 | 6.48 | 7.38 | 9.34 | 6.56 | 7.78 | 8.41 | 7.84 | 6.36 |
| 中 山 |  | 3.71 | 4.68 | 5.03 | 6.03 | 5.60 | 5.75 | 5.04 | 4.71 | 4.43 |
| 江 门 |  | 10.26 | 9.80 | 11.17 | 10.25 | 8.01 | 10.58 | 8.36 | 7.98 | 7.65 |
| 阳 江 |  | 3.54 | 4.14 | 4.63 | 4.22 | 4.52 | 4.54 | 5.28 | 4.85 | 4.80 |
| 湛 江 |  | 8.03 | 7.91 | 7.67 | 8.67 | 7.93 | 7.87 | 7.74 | 7.86 | 8.58 |
| 茂 名 |  | 8.92 | 9.06 | 8.29 | 8.28 | 8.03 | 10.44 | 10.16 | 11.56 | 11.88 |
| 肇 庆 |  | 3.61 | 3.90 | 3.38 | 3.62 | 3.33 | 3.70 | 3.95 | 4.56 | 4.01 |
| 清 远 |  | 2.74 | 4.61 | 2.50 | 2.36 | 2.14 | 2.46 | 2.87 | 3.30 | 3.12 |
| 潮 州 |  | 2.10 | 2.47 | 2.05 | 1.93 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 1.75 |
| 揭 阳 |  | 2.88 | 2.64 | 3.42 | 3.36 | 3.89 | 3.86 | 4.06 | 3.88 | 4.78 |
| 云 浮 |  | 1.65 | 1.75 | 1.51 | 1.83 | 1.88 | 2.13 | 1.99 | 2.29 | 1.93 |
| 按经济区域分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠三角 |  | 86.28 | 88.56 | 93.74 | 105.20 | 94.83 | 106.35 | 107.87 | 114.98 | 108.95 |
| 东 翼 |  | 20.52 | 19.91 | 21.04 | 19.01 | 19.65 | 19.94 | 20.00 | 20.28 | 20.50 |
| 西 翼 |  | 20.49 | 21.11 | 20.59 | 21.17 | 20.47 | 22.86 | 23.17 | 24.27 | 25.26 |
| 山 区 |  | 14.17 | 17.49 | 14.75 | 16.12 | 17.15 | 17.64 | 18.28 | 19.59 | 19.06 |
| 注：2008年建筑业为年快报数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Note: The data of 2008 come from annual flash reports. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6：广东省各市建筑业企业个数

| 2000-2008年广东省各市建筑业企业个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number of Construction Enterprises by City |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (unit) |
| 市 别 | City | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 全省总计 | Provincial Total | 4593 | 3699 | 4019 | 4488 | 4166 | 4182 | 4172 | 4326 | 4470 |
| 广州 | Guangzhou | 757 | 917 | 1214 | 1214 | 807 | 764 | 741 | 755 | 807 |
| 深圳 | Shenzhen | 447 | 325 | 406 | 623 | 603 | 604 | 702 | 746 | 785 |
| 珠海 | Zhuhai | 143 | 142 | 139 | 173 | 157 | 165 | 161 | 163 | 169 |
| 汕头 | Shantou | 271 | 189 | 178 | 179 | 203 | 199 | 195 | 193 | 205 |
| 佛山 | Foshan | 248 | 318 | 345 | 445 | 525 | 502 | 460 | 464 | 467 |
| 韶关 | Shaoguan | 110 | 78 | 81 | 80 | 65 | 66 | 72 | 72 | 81 |
| 河源 | Heyuan | 117 | 86 | 71 | 81 | 117 | 82 | 84 | 86 | 87 |
| 梅州 | Meizhou | 154 | 75 | 86 | 80 | 120 | 111 | 118 | 120 | 132 |
| 惠州 | Huizhou | 241 | 141 | 137 | 115 | 121 | 124 | 122 | 119 | 123 |
| 汕尾 | Shanwei | 100 | 45 | 49 | 40 | 43 | 43 | 45 | 43 | 45 |
| 东莞 | Dongguan | 183 | 92 | 108 | 253 | 244 | 361 | 344 | 438 | 366 |
| 中山 | Zhongshan | 385 | 317 | 301 | 368 | 264 | 273 | 269 | 264 | 270 |
| 江门 | Jiangmen | 342 | 202 | 188 | 162 | 173 | 156 | 153 | 150 | 163 |
| 阳江 | Yangjiang | 122 | 73 | 74 | 77 | 98 | 91 | 86 | 90 | 91 |
| 湛江 | Zhanjiang | 238 | 114 | 106 | 102 | 120 | 125 | 104 | 96 | 114 |
| 茂名 | Maoming | 146 | 122 | 106 | 106 | 99 | 100 | 102 | 99 | 106 |
| 肇庆 | Zhaoqing | 136 | 133 | 136 | 113 | 103 | 122 | 133 | 131 | 146 |
| 清远 | Qingyuan | 136 | 112 | 105 | 82 | 79 | 74 | 73 | 74 | 74 |
| 潮州 | Chaozhou | 139 | 102 | 83 | 80 | 90 | 90 | 88 | 90 | 96 |
| 揭阳 | Jieyang | 121 | 74 | 70 | 80 | 86 | 84 | 79 | 90 | 101 |
| 云浮 | Yunfu | 57 | 42 | 36 | 35 | 49 | 46 | 41 | 43 | 42 |
| 按经济区域分 | By Region |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珠三角 | Pearl River Delta | 2882 | 2587 | 2974 | 3466 | 2997 | 3071 | 3085 | 3230 | 3296 |
| 东翼 | Eastern Region | 631 | 410 | 380 | 379 | 422 | 416 | 407 | 416 | 447 |
| 西翼 | Western Region | 506 | 309 | 286 | 285 | 317 | 316 | 292 | 285 | 311 |
| 山区 | Mountainous Region | 574 | 393 | 379 | 358 | 430 | 379 | 388 | 395 | 416 |

表7：广东省近年建筑业企业主要指标

| 广东省近年建筑业企业主要指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main Economic Indicators on Construction Enterprises |  |  |  |  |  |
|  | 建筑业企业 | 建筑业企业 | 建筑业企业 | 建筑业企业 | 建筑业企业 |
|  | 单位数 | 总产值 | 增加值(亿元) | 利税总额 | 从业人员 |
| 年份 | (个) | (亿元) | Value-added | (亿元) | (万人) |
| Year |  |  |  |  |  |
| 1978 | 178 | 5.47 |  | 0.20 | 14.78 |
| 1979 | 188 | 6.32 |  | 0.23 | 16.27 |
| 1980 | 204 | 8.88 |  | 0.32 | 19.45 |
| 1981 | 224 | 13.44 |  | 0.49 | 24.29 |
| 1982 | 246 | 19.66 |  | 0.72 | 29.94 |
| 1983 | 269 | 24.51 |  | 0.90 | 36.23 |
| 1984 | 357 | 36.83 |  | 1.31 | 47.12 |
| 1985 | 462 | 50.45 |  | 1.54 | 54.47 |
| 1986 | 448 | 57.14 |  | 1.28 | 58.24 |
| 1987 | 492 | 65.96 |  | 1.56 | 59.08 |
| 1988 | 596 | 86.74 |  | 2.74 | 66.56 |
| 1989 | 646 | 125.65 |  | 3.62 | 71.88 |
| 1990 | 686 | 113.40 |  | 3.12 | 67.22 |
| 1991 | 705 | 137.30 |  | 4.33 | 67.71 |
| 1992 | 910 | 216.56 |  | 9.65 | 84.80 |
| 1993 | 1766 | 459.95 |  | 23.03 | 144.12 |
| 1994 | 1587 | 535.75 |  | 31.29 | 150.05 |
| 1995 | 1618 | 635.83 |  | 39.47 | 135.56 |
| 1996 | 2031 | 632.16 | 182.74 | 35.74 | 146.56 |
| 1997 | 2399 | 732.97 | 170.13 | 38.26 | 143.89 |
| 1998 | 2961 | 800.00 | 176.70 | 43.11 | 142.82 |
| 1999 | 3283 | 954.44 | 199.50 | 53.06 | 144.78 |
| 2000 | 4593 | 944.61 | 205.89 | 58.24 | 141.46 |
| 2001 | 3699 | 1179.03 | 266.00 | 84.51 | 147.07 |
| 2002 | 4019 | 1418.41 | 363.65 | 88.95 | 150.12 |
| 2003 | 4488 | 1702.87 | 364.20 | 127.48 | 161.48 |
| 2004 | 4166 | 1901.86 | 794.88 | 143.75 | 152.10 |
| 2005 | 4182 | 2200.58 | 855.87 | 164.38 | 166.78 |
| 2006 | 4172 | 2594.04 | 930.40 | 191.62 | 169.33 |
| 2007 | 4326 | 3005.32 | 1029.08 | 256.59 | 179.13 |
| 2008 | 4470 | 3375.03 | 1148.60 | 205.07 | 173.77 |

4.2我国2011建设监理有关情况表

表8：2011年全国建设工程监理企业地区分布情况

| 地区名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业个数 | 261 | 64 | 325 | 167 | 204 | 302 | 165 | 182 |
| 地区名称 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 企业个数 | 220 | 506 | 274 | 195 | 182 | 169 | 426 | 285 |
| 地区名称 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
| 企业个数 | 219 | 200 | 408 | 153 | 36 | 109 | 252 | 46 |
| 地区名称 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 企业个数 | 157 | 31 | 177 | 120 | 52 | 55 | 88 | 13 |

根据《国家统计局关于同意建设部执行建设工程监理统计报表制度的函》，我们对2010年度全国具有资质的建设工程监理企业基本数据进行了统计，现公布如下：

- 企业的分布情况

2010年度参加统计的全国建设工程监理企业6043个，与去年相比下降2.1%。其中，甲级企业1474个，增长3.0%；乙级企业2103个，下降2.2%；丙级企业2466个，下降4.7%。具体分布见表9～11。

表9：全国建设工程监理企业地区分布情况

| 地区名称 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业个数 | 261 | 64 | 325 | 167 | 204 | 302 | 165 | 182 |
| 地区名称 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 |
| 企业个数 | 220 | 506 | 274 | 195 | 182 | 169 | 426 | 285 |
| 地区名称 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 |
| 企业个数 | 219 | 200 | 408 | 153 | 36 | 109 | 252 | 46 |
| 地区名称 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| 企业个数 | 157 | 31 | 177 | 120 | 52 | 55 | 88 | 13 |

表10：全国建设工程监理企业按专业工程类别分布情况

| 专业工程类别 | 房屋建筑工程 | 冶炼工程 | 矿山工程 | 化工、石油工程 | 水利水电工程 | 电力工程 | 林业及生态工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业个数 | 5116 | 56 | 32 | 126 | 83 | 166 | 42 |
| 专业工程类别 | 铁路工程 | 公路工程 | 港口与航道工程 | 航天航空工程 | 通信工程 | 市政公用工程 | 机电安装工程 |
| 企业个数 | 62 | 35 | 16 | 6 | 15 | 283 | 5 |

表11：全国建设工程监理企业按工商登记类型分布情况

| 工商登记类型 | 国有企业 | 集体企业 | 股分合作 | 有限责任 | 股份有限 | 私营企业 | 其他类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业个数 | 698 | 69 | 58 | 3710 | 491 | 963 | 54 |

以上调查汇总情况，广东省到2008年为止，建筑企业房屋建筑施工面积连续8年持续递增，到2008年达32701.44万平方米，其珠三角21719.94万平方米，占全省66.42%，茂名2552.11万平方米，占全省7.8%；广东省建筑企业增加值，到2008年达1148.6亿元，其中珠三角795.99亿元，占全省69.3%，茂名50.58亿元，占全省4.40%，属于欠发达地区；建筑企业总产值达3375.03亿元，其中珠三角2567.02亿元，占全省76.06%，茂名157.32亿元，占全省4.66%；全省建筑企业从业人员共173.77万人，其中珠三角108.95万人，占全省62.70%，茂名11.88万人，占全省10.90%，属于建筑之乡；20年内增加了从业120万，增加了3倍，建筑企业个数4470个，其中珠三角3296个，占全省73.74%，茂名106个，占全省2.27%。

表12：全国未来行业预计人才需求情况如下表

| 行业分析（全国） | 造价岗位 | 监理岗位 |
| --- | --- | --- |
| 未来行业十年预计需求新增 | 25万人／每年（高职类） | 25万人／每年（高职类 |
| 行业现况（能提供岗位数） | 8万人／每年（高职类 | 6万人／每年（高职类 |

4．3社会对工程管理人才需求和期望

1.需求情况：我国工程管建设领域技术和管理人才具有扎实的工程技术背景、较强的工程管能力和良好的人文法律素质、有创新精神、能了解国际惯例操作实务的国际化经营、管理人才严重缺乏。造价方向人才缺口每年达10万人，监理方向人才缺口每年达8万人以上。这已成为制约行业长足发展、有效占领国际工程市场的瓶颈。与我国社会固定资产投资规模的不断扩大，社会对工程管理人员需求量逐年增长的态势以及我国建设领域外向性不断增强，工程管理已呈现国际化趋势，需求逐年增长，表现出旺盛需求态势形势严重不符。

2.社会对工程管理人员的期望：社会期望的工程管理人员具有以下稳定的素质特征：（1）强烈的使命感，良好的职业道德，高度的规则、纪律和契约意识；（2）坚强的意志，能自律，有较强的控制能力；（3）勇于创新，敢于求新，知难而进的能力；（4）成熟的判断能力、思维能力和随机应变能力；（5）很强的沟通能力、激励能力和处理人事关系能力；（6）较强的组织管理能力和协调能力；（7）较强的语言表达能力和说服力，有谈判技巧；（8）知识结构精而广，具有宽广的现代经济、现代管理和现代科学知识结构。

通过调查，我们发现众多企业的领导者对工程管理人员的期望，不是要求有多么渊博的知识，而是更强调其实际的能力和水平。在能力和对工作、对岗位职责的态度上，却更强调的其对事业的追求、责任和对组织的忠诚。

5．广东建筑建筑工程管理专业点分布、招生与就业岗位分布情况

2011年广东省招生分布以广州市内高职院校为主，占全省招生计划74.25%，其他地区才占25.75%。

广东省内高职高专类院校共有73所，2011年内只有18所高职院校招收建筑工程管理专业（包括造价方向和监理方向）的学生，其中12所高职院校的校址在广州市区内。如以下统计表。

| 2011年广东高职业类院校招收建筑工程管理专业计划统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校 | 方向 | 2011年 | 备注 |
| 1.广东理工职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 50 |  |
| 2.广东建设职业技术学院 | 监理 | 100 |  |
|  | 造价 |  |  |
| 3.广东工程职业技术学院 | 监理 | 110 |  |
|  | 造价 | 100 |  |
| 4.广州番禺职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 85 | 文科45，理科40 |
| 5.深圳职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 108 |  |
| 6.汕头职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 105 | 文科35，理科70 |
| 7.江门职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 80 |  |
| 8.广东白云学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 35 | 文科20，理科15 |
| 9.南华工商学院 | 监理 | 100 |  |
|  | 造价 | 80 |  |
| 10.广州南洋理工职业学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 100 |  |
| 11.广州科技职业技术学院 | 监理 | 90 |  |
|  | 造价 | 50 |  |
| 12.肇庆科技职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 190 |  |
| 13.肇庆工商职业技术学院 | 监理 |  | 注：2011年建筑工程管理计划招生200人 |
|  | 造价 |  |  |
| 14.广州华立职业技术学院 | 监理 | 105 |  |
|  | 造价 | 150 |  |
| 15.广州城建职业学院 | 监理 | 110 |  |
|  | 造价 | 298 |  |
| 16.广东技术师范学院天河学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 55 |  |
| 17.广州珠江职业技术学院 | 监理 |  |  |
|  | 造价 | 70 |  |
| 18.茂名职业技术学院 | 造价 | 120 |  |
|  | 监理 | 90 |  |
| 合计：2011年监理计划招生总人数为：705人；造价总人数为:1676人。 |  |  |  |

2011年广东省内有55所高职类院校没有设置建筑工程管专业，如下表。

2011年广东没有设置该专业的职业技术学院

广州民航职业技术学院

广州航海职业技术学院

广东轻工职业技术学院

广东省外语艺术职业学院

广东机电职业技术学院

广东工贸职业技术学院

广东纺织职业技术学院

广东水利电力职业技术学院

广东财经职业学院

广东司法警官职业学院

广东科学技术职业学院

广东行政职业学院

广东体育职业技术学院

广东文艺职业学院

广东食品药品职业学院

广东女子职业技术学院

广东松山职业技术学院

广东农工商职业技术学院

广东邮电职业技术学院

广东科贸职业学院

广州体育职业技术学院

广州工程技术职业学院

广州铁路职业技术学院

广州城市职业学院

广州科技贸易职业学院

深圳信息职业技术学院

珠海城市职业技术学院

河源职业技术学院

中山火炬职业技术学院

中山职业技术学院

佛山职业技术学院

阳江职业技术学院

肇庆医学高等专科学校

清远职业技术学院

揭阳职业技术学院

罗定职业技术学院

顺德职业技术学院

广东培正学院

潮汕职业技术学院

广东新安职业技术学院

广东岭南职业技术学院

广州康大职业技术学院

珠海艺术职业学院

广州工商职业技术学院

广州涉外经济职业技术学院

惠州经济职业技术学院

东莞南博职业技术学院

广州华南商贸职业学院

广州现代信息工程职业技术学院

北京师范大学香港浸会大学联合国际学院

南海东软信息技术学院

广州大学华软软件学院

广东文理职业学院

惠州职业技术学院

潮州市虹桥职业技术学校

潮州职业技术学院

通过调查结果显示，广东省内建筑工程业务总量，以珠三角为主，占全省69.3%，从业人员也以珠三角主，占全省62.7%。招生计划也以广州为中心，占全省74.25%。毕业生就业分布与广东省建筑工程业务分布相一致，建筑工程管专业的毕业生在珠三角就业占了65%。本学院的建筑工程管专业2011届毕业生的就业岗位也以珠三角为主，占本专业就业率的60%以上。

6．我院建筑工程管理专业培养目标的定位

本专业培养适应社会主义市场经济需要，德、智、体、美全面发展，具有良好的职业道德和职业基本技能，在建筑工程造价、企业合同管理、施工组织管理、工程招投标等方面,特别是在工程项目投资、质量、进度控制方面、具有较强实践管理能力的实用型人才，同时具有创新能力和良好职业素质的高层次技能型、应用型人才

1）建筑工程管理造价方向
    培养目标：本专业培养学生具备政治思想素质好，专业技能要求在工程项目管理、工程施工组织与管理、建筑工程招投标、建设工程法规、建设工程计量与计价、工程监理等知识的建设工程投标策划、投标报价、合同管理、工程项目管理能力的建筑工程类高技能型人才，同时注重社会能力的培养，与该专业相适应的工作岗位有建筑工程项目经理、造价员、资料员等。可持续发展为造价工程师、监理工程师、咨询工程师等。
    专业核心能力:建设工程投标策划、投标报价。
    核心课程：工程招投标与合同管理、建筑工程计量与计价、建筑工程项目管理、工程建设监理、建筑施工技术、建筑施工组织、建筑工程法规等。
    就业方向：学生毕业后能在建设单位、施工企业、房地产单位、工程建设监理单位、建设工程质量监督和行政管理的建筑领域和其它建设部门从事工程项目管理、监理咨询、施工管理等岗位工作 。

2）建筑工程监理方向
    培养目标：本专业培养学生具备政治思想素质好，专业技能具备工程识图制图，测量放线，对施工现场进行质量控制、进度控制、对工程项目进行投资控制、施工合同管理、信息管理、在施工现场进行协调等方面能力，取得全国通用的与本专业岗位相适应的岗位资格证书，面向工程建设一线的高技能型管理人才。培养与该专业相适应的工作岗位有建筑工程项目经理、监理员、施工员、资料员、安全员、质检员、材料员等。可持续发展为监理工程师、造价工程师。
    专业核心能力：工程施工现场的质量控制、进度控制和投资控制能力。
    核心课程：建筑工程计价与投资控制、建筑施工组织与进度控制、建筑工程质量控制、建筑施工技术、建筑工程测量、工程力学与结构、工程识图与构造、地基与基础、建设工程安全生产技术与管理、建设工程监理概论、工程建设法规与合同管理等
    就业方向：学生毕业后可到企事业单位的基建部门、工程监理公司、建筑市场管理和质量监督部门从事土木工程的建设项目工程监理、施工管理、质量检验与监督及工程预决算等方面的工作， 也可以从事房地产开发管理、企事业单位基建管理等工作。

专业定位依据：本专业历年学生录取与报到率，人才需求调研报告，毕业生跟踪调查报告。

3）人才培养规格
（1）具有本专业大专毕业生应有的社会交际与岗位适应能力；
（2）具有一定的英语、计算机应用能力；
（3）具有获取新知识的能力。能根据专业需要，查阅相关文献或其他资料、拓展知识领域、继续学习并提高业务水平； 
（4）具有从事与组织建筑施工的能力。能从事建筑工程施工，解决施工技术问题；
（5）具有项目管理的能力。能编制施工组织设计，进行工程项目管理；
（6）具有工程造价控制的能力。能从事建筑工程造价计算；
（7）具有质量控制的能力。能从事工程质量监理、材料检测等工作；
（8）具有专业创新的能力。能合理开发建筑施工新工艺和新方法。

二．工程过程系统化课程体系的形成

1．学校与企业共同研讨确定课程开发思路

通过学习《中共广东省委 广东省人民政府 关于统筹推进职业技术教育改革的决定》和《广东职业技术教育改革发展规划纲要》精神，同时通过对建筑行业企业的调研，了解到社会对建筑工程管理专业人员的需求及期望情况。高职教育必需以就业的导向，以岗位能力为培养核心。就一定要和企业合作，走“工学结合，校企合作”的道路，只有通过校企深度合作，做到真正的无界线。解决学生就业和企业对人才的需求，最突出的形式是“订单培训”，与企业合作建立校外实训基地。校企合作弥补了高职院校“闭门造车”的不足，但同样存在“两张皮”现象：课堂教学与实践教学貌合神离，学校搞专业设置、课程开发，企业提供实习场所，学生到企业实习，基本上是打打粗工，上手机会少。要改变这种状况，要着眼于学校与企业共同开发专业、课程，可以先以个别专业作为试点。

本专业要主动适应广东加快经济发展方式转变和产业优化升级的要求，坚持以服务为宗旨、以就业为导向、走产学研相结合的发展道路。首先，以就业为导向，作人才需求调研，确定本专业课的核心岗位及相关岗位群；然后根据核心岗位的职责确定核心工作能力，相关岗位群职责定相关工作能力，细化工作能力，设置相对应的课程；再配合教学管理制度、师资力量、校内外实训基地，尤其是建立长期的校企合作实训基地，以建筑项目或任务驱动，制定出学校与企业共同研讨的实践课程，通过专业委员会的论证，制定出相对应的人才培养方案。并且，随着企业对人才能力需求的改变，课程设置也作相对应的动态调整。

2．确定职业岗位典型工作任务

1）工程监理职业的核心岗位典型工作任务如下：

（1）熟悉施工图纸、规范、标准，了解工程进度计划的基础上进行日常的工地巡查，发现质量、安全、进度和成本问题及时提出要求施工方整改。

（2）进度控制时要有计划管理，认真审核节点时间和实际进度，及时调整。注意周保月，月保季，季保年，年保底。要会运用网路图，抓住关键线路。

及时开会协调。

（3）成本控制管理注意审批工程款时要核对已签合格工程量，完不成的不给。若与施工方有争议，及时向总监汇报，求的支持和指导。

（4）质量控制除了日常的巡查外，关键部位要旁站，如基础回填、柱、梁板等隐蔽工程在浇筑前进行验收，现浇钢筋混凝土过程均需要旁站并做好旁站记录。
    （5）认真做好监理日志，做好监理资料。

2）施工员的岗位典型工作任务

（1）施工员作为长驻工地代表，直接对基建工程部经理负责，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责； 
（2）在基建工程部经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。 
（3）遵守施工材料质量制度，严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，对材料管理引起的质量问题负责，对材料质量做好记录定期上报。严格进场材料的质量。监督班组操作是否符合规范。 
（4）参与图纸会审和技术交底，配合基建工程部经理安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。 
（5）按规范及标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全。 
（6）配合基建工程部经理组织工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署。 
（7）每周填写上报各种报表，并作好人员的考勤及施工工作记录填写施工日志。 
（8）组织好施工过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。 
（9）填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、准确性和可追溯性。 
（10）完成领导交办的其他任务。

3）工程资料员岗位典型工作任务

负责工程项目的资料档案管理、计划、统计管理及内业管理工作。

（1） 负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理

① 负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认，负责收存全部工程项目图纸。

② 收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

（2） 参加分部分项工程的验收工作

①负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档。

② 监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步。

③ 按时向集团档案室移交，负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管。

（3） 负责计划、统计的管理工作

负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表； 负责与项目有关的各类合同的档案管理；负责向销售策划提供工程主要形象进度信息。

（4） 负责工程项目的内业管理工作

协助项目经理做好对外协调、接待工作；负责工程项目的内业管理工作，负责工程项目的后勤保障工作负责完成领导交待其它设备、用品采购、发放、保管工作。

4）建筑设计岗位的典型工作任务：主要包括初步设计、方案设计，了解要求，获取必要的设计数据，如地质资料、相关规范，绘制出各层平面图、剖面和立面图，标出主要尺寸、面积、高度、设备、门窗位置等；第二步做技术设计，如果工程不复杂，这程序可省，技术设计中，标明与技术有关的详细尺寸，编制建筑的技术说明；最后是施工图设计，绘制出满足旗要求和城规要求的施工图，确定全部工程的尺寸、材料、造型及做法。

3．典型工作任务向行动领域和学习领域的转换

监理员的主要工作过程及相关学习课程：

1)监理的工作过程主要是先熟悉施工图纸，相关对应的课程有《画法几何与建筑制图》、《建筑CAD》、《建筑构造与设计》、《建筑结构与识图》等。

2）然后要对施工工艺非常熟悉，相对应学习课程为《建筑施工》。

3）最后是对施工项目进行现场监控，对工程质量、进度、投资和安全的监控。相对应的课程为《建筑材料》、《建设工程质量、投资、进度的控制》、《建筑安全知识与建筑法规》、《地基与基础》。

4）填写监理资料，协调各方利益及冲突。相关课程有《招投标与合同管理》、《建设工程资料管理》、《建设工程监理案例分析》。

施工员的主要工作过程及相关学习课程

施工员必须 具备的能力及相应学习课程如下
1）懂技术，看得懂图纸，现场能解决技术问题； 相对应的课程有《画法几何与建筑制图》、《建筑CAD》、《建筑构造与设计》、《建筑结构与识图》等。
2）懂预算，要会算量，能提材料计划；相对应的课程有《建筑工程定额与预算》、《建筑工程管理软件（预算）》、《招投标与合同管理》等。 
3）懂安全，安全问题现在已经由法律规定管生产必须管安全； 《建筑安全知识与建筑法规》。
4）懂质量，过程验收必须能够提出有什么问题，预防措施；《建设质量、投资、进度控制》 、《建筑材料》。
5）懂管理，必须会协调各方关系，保证工程顺利进行。相关课程为《大学生职业发展与就业指导》。

资料员的主要工作过程及相关学习课程：

1）负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理，负责计划、统计的管理工作。

相关学习课程有《建筑构造与设计》、《建筑结构与识图》、《建设工程资料管理》。

2）参加分部分项工程的验收工作。相关学习课程有《建筑材料》、《建筑施工组织与管理》等。

建筑设计的主要工作过程及相关学习课程：典型工作过程为建筑设计、结构设计及相关课程有《建筑CAD》、《建筑构造与设计》、《建筑结构与识图》、《地基与基础》等。

4．专业课程体系的形成

以上四个工作岗位所形成专业课程体系：职业通用能力课程重在培养学生的建筑工程专业通用能力。建筑荷载分析能力、建筑材料性能分析能力；建筑、结构施工图识图、绘图基本能力和设计能力；建设工程项目工程量的计量和计价工作。这类课程包括《建筑力学》、《建筑材料》，《建筑工程测量》，《画法几何与建筑制图》、《建筑CAD与天正》、《建筑构造与设计》、《建筑结构识图与设计》，《地基与基础》、《建筑工程定额与预算》等。

职业核心能力课程重在培养学生本专业造价方向的核心工作能力。培养学生施工现场管理能力，熟练掌握施工过程的工艺要求，并能进行三大目标“质量”、“进度”、“投资”等控制工作。施工组织设计及施工方案编制、招招投标标书的编制能力；收集资料并整理能力。这类课程包括《建设工程质量、投资、进度控制》、《建筑施工》、《招投标与合同管理》、《建筑施工组织管理》、《建设工程资料管理》、《建设工程监理案例分析》等。

专业拓展学习领域课程重在培养学生增加建筑工程行业相关知识。如相关法规、施工安全知识，熟悉房屋设备，能运用预算软件进行工程预结算工作。这类课程包括《建筑安全知识与建筑法规》、《工程经济》、《房屋设备基础知识》、《建筑工程管理软件应用（预算）》等。

三．监理方向工作任务分析汇总表

| 工作领域 | 工作任务 | 工作行为 |
| --- | --- | --- |
| 工程监理员（核心） | 工程全过程全方位的监督工作 | 熟悉施工图纸，熟练掌握施工工艺，为进行平常巡视或旁站进行质量、投资、进度控制，熟悉建筑法律法规，协调各方关系。 |
| 工程资料员 | 工程项目资料、图纸等档案的收集、管理 | 协调各单位，熟练工程资料的管理的程序，收集所有完整的工程项目有关资料，如各种合同、报批文件，施工图纸、隐蔽工程验收、各种材料及设备验收资料、竣工图等等的分类、归档及整理工作。 |
| 建筑设计员 | 施工图设计 | 熟练运用工程软件进行建筑、结构施工图设计，并审查施工图纸 |